شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تشغيل سجل تنفيذ برنامج إدارة الثغرات ثماني مصادر فحص · ٢٬٠١٦ ثغرة مؤكدة · التزام كامل بالمهل تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-015 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الدفاع السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-10-2 · 2-10-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تنفيذ برنامج إدارة الثغرات

## الغرض

يوثّق هذا السجل تشغيل برنامج إدارة الثغرات التقنية في شركة نَسَق للحلول الرقمية ونتائجه، ويُعدّ دليل التزام بالضابطين ٢-١٠-٢ و ٢-١٠-٣ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-17.

## بيانات الدورة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم الدورة | VUL-1448-001 |
| الفترة | ذو القعدة ١٤٤٨هـ – صفر ١٤٤٩هـ |
| المرجعية | معيار إدارة الثغرات التقنية CS-STD-008 |
| الجهة المنفّذة | وحدة الدفاع السيبراني |
| المخاطرة المرتبطة | R-09 |

## الوضع قبل التشغيل

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| الفحص الدوري | صور الحاويات في ٩ خطوط نشر فقط |
| فحص الخوادم والبنية | غير موجود |
| فحص البيئة السحابية | غير موجود |
| فحص التطبيقات المنشورة | غير موجود |
| تصنيف الخطورة | غير معتمد |
| مهل المعالجة | غير محددة |
| الثغرات العالية المفتوحة أكثر من ستة أشهر | ٣٨ |

## تغطية الفحص بعد التشغيل

| المصدر | النطاق | الدورية | التغطية |
| --- | --- | --- | --- |
| البنية التحتية والخوادم | ٤١٢ خادماً | أسبوعي | ١٠٠% |
| عُقد منصة الحاويات | ٨٦ عقدة | أسبوعي | ١٠٠% |
| صور الحاويات | ٣٤٠ خدمة | مع كل بناء | ١٠٠% |
| المكتبات والمكوّنات المدمجة | ٢٤١ مكوّناً | مع كل بناء وشهرياً | ١٠٠% |
| قواعد البيانات | ٦٣ | أسبوعي | ١٠٠% |
| البيئة السحابية | ١,٢٤٧ مورداً | يومي | ١٠٠% |
| التطبيقات المنشورة | ٢٣ نظاماً | شهري | ١٠٠% |
| أجهزة المستخدمين | ٨٢٠ | أسبوعي | ١٠٠% |

## نتائج الدورة الأولى

| مستوى الخطورة | المكتشف | إيجابيات خاطئة | مؤكد | مغلق | مفتوح ضمن المهلة | متجاوز المهلة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حرجة | ٣١ | ٤ | ٢٧ | ٢٧ | صفر | صفر |
| عالية | ٢١٤ | ٢٦ | ١٨٨ | ١٧٦ | ١٢ | صفر |
| متوسطة | ٦٨٣ | ٩١ | ٥٩٢ | ٣٤١ | ٢٥١ | صفر |
| منخفضة | ١,٤١٢ | ٢٠٣ | ١,٢٠٩ | ٢٨٨ | ٩٢١ | صفر |
| الإجمالي | ٢,٣٤٠ | ٣٢٤ | ٢,٠١٦ | ٨٣٢ | ١,١٨٤ | صفر |

نسبة الإيجابيات الخاطئة ١٤٪ — مرتفعة نسبياً في الدورة الأولى ومتوقعة، وتنخفض مع ضبط أدوات الفحص.

## الثغرات الموروثة

الثمانٍ والثلاثون ثغرة عالية التي كانت مفتوحة أكثر من ستة أشهر قبل بدء البرنامج:

| الحالة | العدد |
| --- | --- |
| عولجت بتحديث أو إعداد | ٢٩ |
| عولجت بضابط تعويضي وقُيّدت كمخاطرة | ٦ |
| تبيّن أنها إيجابيات خاطئة | ٣ |

## أداء المعالجة

| المؤشر | المستهدف | المحقق |
| --- | --- | --- |
| متوسط زمن معالجة الثغرات الحرجة | أقل من ٧ أيام | ٤.٢ يوم |
| متوسط زمن معالجة الثغرات العالية | أقل من ٣٠ يوماً | ١٩ يوماً |
| نسبة الالتزام بمهل المعالجة | ١٠٠% | ١٠٠% |
| نسبة التحقق من المعالجة بإعادة الفحص | ١٠٠% | ١٠٠% |

## الثغرات غير القابلة للمعالجة

| # | الوصف | السبب | الضابط التعويضي | المخاطرة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | ثغرات في مكوّن برمجي غير مدعوم في نظامين قديمين | انتهاء دعم المورّد | عزل شبكي · قيود وصول مشددة · مراقبة مكثفة | قُيّدت — متوسطة |
| ٢ | ثغرة في مكتبة لا يتوفر لها بديل متوافق | عدم توفر تحديث | تقييد المدخلات على مستوى بوابة الواجهات | قُيّدت — متوسطة |
| ٣ | ثلاث ثغرات في جهاز شبكي قارب انتهاء عمره التشغيلي | جدولة الإحلال | قواعد حظر إضافية | قُيّدت — منخفضة |

جميعها خضعت لاعتماد قبول المخاطرة وفق حدود المنهجية، وتُراجَع كل تسعين يوماً.

## الاكتشافات الجوهرية

| # | الاكتشاف | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| ١ | ٩ مكتبات مفتوحة المصدر بثغرات عالية معروفة — سبق رصدها في سجل الأطراف الخارجية | استُبدلت جميعها |
| ٢ | ٣٧ مكتبة غير مصانة منذ أكثر من عامين | استُبدلت ٢٨ · ٩ قُيّدت في خطة إحلال |
| ٣ | ٦ موارد سحابية بإعدادات تسمح بوصول أوسع من اللازم | صُحّحت وأُضيفت للفحص اليومي |
| ٤ | ثغرة حرجة في مكوّن مشترك تؤثر على ١١ نظاماً حكومياً دفعة واحدة | عولجت خلال ٣٦ ساعة · أُشعرت الجهات المعنية |

الاكتشاف الرابع يوضح طبيعة مخاطر نَسَق: ثغرة واحدة في مكوّن مشترك تنتشر إلى أحد عشر نظاماً حكومياً، وهو ما يجعل سرعة المعالجة أهم منها في جهة تشغّل نظاماً واحداً.

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-09 — استغلال ثغرات عالية الخطورة مفتوحة | ١٦ — حرجة | ٦ — متوسطة | مغلقة |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| ٢-١٠-٢ تطبيق متطلبات إدارة الثغرات | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٢-١٠-٣ تغطية المتطلبات ومهل المعالجة | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ البرنامج | وحدة الدفاع السيبراني |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.