شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تنفيذ سجل توسعة جمع السجلات والنسخ الاحتياطية تغطية ١٠٠٪ للمصادر · إعادة اختبار التعافي بنجاح تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-018 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مركز العمليات الأمنية |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-9-2 · 2-12-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل توسعة جمع السجلات والنسخ الاحتياطية

## الغرض

يوثّق هذا السجل توسعة تغطية جمع سجلات الأحداث والمراقبة الأمنية، وتوسعة نطاق النسخ الاحتياطية في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ونتيجة إعادة اختبار التعافي. ويُعدّ دليل التزام بالضابطين ٢-١٢-٢ و ٢-٩-٢، ومخرَجاً من حزمة العمل WP-18.

## بيانات المشروع

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم المشروع | LOG-1449-001 |
| الفترة | ربيع الأول – جمادى الأولى ١٤٤٩هـ |
| المرجعية | معيار سجلات الأحداث CS-STD-002 · معيار النسخ الاحتياطية CS-STD-006 |
| مالكا التنفيذ | مركز العمليات الأمنية · إدارة العمليات السحابية |
| المخاطر المرتبطة | R-04 · R-07 · R-12 |

---

# أولاً: توسعة جمع السجلات — الضابط ٢-١٢-٢

## تغطية المصادر الإلزامية

| # | المصدر | قبل | بعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | الأنظمة المصنّفة حساسة | مغطى | مغطى |
| ٢ | الحسابات ذات الصلاحيات الهامة | جزئي | مغطى بالكامل |
| ٣ | أنظمة إدارة الهويات والدخول | مغطى | مغطى |
| ٤ | خوادم الإنتاج وعُقد الحاويات | الخوادم فقط | مغطى بالكامل |
| ٥ | منصة الحاويات | غير مغطى | مغطى |
| ٦ | البيئة السحابية | غير مغطى | مغطى |
| ٧ | قواعد البيانات | جزئي | مغطى بالكامل |
| ٨ | أجهزة الشبكة وجدران الحماية | مغطى | مغطى |
| ٩ | بوابة الواجهات البرمجية وتطبيقات الويب | غير مغطى | مغطى |
| ١٠ | مستودعات الكود وخطوط النشر | غير مغطى | مغطى |
| ١١ | أنظمة الحماية من البرمجيات الضارة | مغطى | مغطى |
| ١٢ | البريد الإلكتروني | جزئي | مغطى بالكامل |
| ١٣ | التحكم بالدخول المادي | غير مغطى | مغطى |

نسبة تغطية المصادر الإلزامية: من ٣٨٪ إلى ١٠٠٪.

## حجم السجلات ومدة الاحتفاظ

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| الأحداث اليومية المستقبَلة | ٤١ مليوناً | ٢١٨ مليوناً |
| التخزين النشط | ٣ أشهر | ٣ أشهر |
| الأرشيف | غير موجود | ٩ أشهر |
| إجمالي مدة الاحتفاظ | ٣ أشهر | ١٢ شهراً |
| التخزين غير القابل للتعديل | غير مفعَّل | مفعَّل |
| اختبار استرجاع من الأرشيف | لم يُنفَّذ | نُفّذ بنجاح — استرجاع عينة عمرها ١١ شهراً في ٣١ دقيقة |

## مزامنة الوقت

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| مصدر زمني موحد | غير محدد | معتمد وموثق |
| أصول خارج المزامنة | ٨٧ | صفر |
| تنبيه عند انقطاع المزامنة | غير مفعَّل | مفعَّل — معالجة خلال يوم عمل |

## قواعد الكشف

| المصدر | عدد القواعد المضافة |
| --- | --- |
| قواعد أساسية للمصادر الجديدة | ٦٤ |
| قواعد من ملاحظات اختبار الاختراق | ٢ |
| قواعد من مؤشرات الاختراق الواردة من المعلومات الاستباقية | ٣٨ |
| قواعد من الدروس المستفادة من الحوادث | ٧ |
| الإجمالي | ١١١ |

القاعدتان من اختبار الاختراق: كشف رفع الملفات غير المعتادة، ومراقبة تغييرات الصلاحيات في البيئة السحابية — وهما الحالتان اللتان لم يكتشفهما المركز أثناء الاختبار.

## مراقبة تدفق السجلات

| الضابط | الحالة |
| --- | --- |
| تنبيه عند انقطاع التدفق من مصدر إلزامي أكثر من ساعة | مفعَّل |
| التحقق الشهري من اكتمال المصادر مقابل سجل الأصول | مفعَّل — نُفّذ مرتان |
| مصادر رُصد انقطاعها وعولجت | ٦ |

## أثر التوسعة على أداء الكشف

| المؤشر | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| متوسط زمن الكشف للتنبيهات عالية الأولوية | غير مقاس | ٣٨ دقيقة |
| نسبة التنبيهات المفروزة خلال ٣٠ دقيقة | غير مقاسة | ٩١% |
| تنبيهات يومية بعد ضبط الضجيج | — | ٣٤٠ |
| نسبة الإيجابيات الخاطئة | — | ٢٢% |

معالجة الضجيج: أنتجت المصادر الجديدة في الأسبوع الأول ما يزيد على ٤٬٢٠٠ تنبيه يومي، وهو رقم يستحيل فرزه بفريق من ستة محللين. ضُبطت القواعد على مدى ثلاثة أسابيع حتى استقر الرقم عند ٣٤٠.

الدرس: توسعة جمع السجلات دون ضبط القواعد تُنتج عمى تنبيهات، وقد تكون أسوأ من التغطية الناقصة لأنها تُغرق التنبيه الحقيقي وسط الضجيج.

---

# ثانياً: توسعة نطاق النسخ الاحتياطية — الضابط ٢-٩-٢

## نطاق النسخ

| # | الأصل | قبل | بعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | قواعد بيانات الأنظمة | مشمول | مشمول |
| ٢ | ملفات ومرفقات الأنظمة | مشمول | مشمول |
| ٣ | إعدادات البنية التحتية والبنية ككود | غير مشمول | مشمول |
| ٤ | مستودعات الكود المصدري | غير مشمول | مشمول |
| ٥ | إعدادات منصة الحاويات وسجل الصور | غير مشمول | مشمول |
| ٦ | إعدادات أجهزة الشبكة وجدران الحماية | مشمول | مشمول |
| ٧ | خزنة الأسرار المركزية | غير مشمول | مشمول — بمفتاح منفصل |
| ٨ | نظام إدارة الأحداث والسجلات | غير مشمول | مشمول |
| ٩ | أنظمة الشركة الإدارية | مشمول | مشمول |

## أداء عمليات النسخ

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| عمليات النسخ اليومية | ١,٨٤٧ |
| نسبة نجاح العمليات | ٩٩.٤% |
| عمليات فاشلة عولجت خلال المهلة | ١١ |
| فشل على أصل من الفئة الأولى | صفر |
| النسخ المخزّنة بخاصية منع التعديل | ١٠٠% |
| النسخ المشفَّرة أثناء التخزين | ١٠٠% |

## إعادة اختبار التعافي

نُفّذت إعادة الاختبار بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية الأربعة الموثقة في سجل اختبارات الاستعادة CS-REG-005، تنفيذاً لقرار اللجنة الإشرافية بعدم اعتماد أهداف التعافي قبل إثباتها.

| # | المرحلة | المستهدف | الاختبار الأول | إعادة الاختبار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | إعلان حالة التعافي واعتماد التحويل | ٣٠ دقيقة | ٢٢ | ١٩ |
| ٢ | إشعار الجهات العميلة | ٣٠ دقيقة | ١٨ | ١٥ |
| ٣ | التحقق من سلامة البيانات | ٤٥ دقيقة | ٦٧ | ٣٤ |
| ٤ | تشغيل الأنظمة من الفئة الأولى | ٩٠ دقيقة | ١٣٨ | ٧١ |
| ٥ | تحويل مسارات الشبكة وأسماء النطاقات | ٣٠ دقيقة | ٧١ | ٢٤ |
| ٦ | اختبار الخدمات والتحقق | ٤٥ دقيقة | ٥٢ | ٣٨ |
| ٧ | إعلان استئناف الخدمة | ٢٠ دقيقة | ١٤ | ١٢ |
| الإجمالي | ٤ ساعات و٥٠ دقيقة | ٦ ساعات و٢٢ دقيقة | ٣ ساعات و٣٣ دقيقة |  |

النتيجة: زمن التعافي الفعلي ٣ ساعات و٣٣ دقيقة، أي دون الهدف المعتمد للفئة الأولى بمقدار ٢٧ دقيقة.

| الإجراء التصحيحي | الأثر المقاس |
| --- | --- |
| إعادة تنظيم تخزين النسخ على وسيط سريع | خفض زمن الاستعادة الكبيرة بنسبة ٤٦٪ |
| تقليل مدة صلاحية أسماء النطاقات الحرجة | خفض زمن التحويل الشبكي من ٧١ إلى ٢٤ دقيقة |
| أتمتة تشغيل الأنظمة من الفئة الأولى | خفض زمن التشغيل من ١٣٨ إلى ٧١ دقيقة |
| أتمتة التحقق من سلامة البيانات | خفض زمن التحقق من ٦٧ إلى ٣٤ دقيقة |

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-04 — فشل التعافي من هجوم فدية | ٥ — متوسطة | ٤ — منخفضة | مغلقة |
| R-07 — تعذّر التحقيق في اختراق طويل الأمد | ١٦ — حرجة | ٤ — منخفضة | مغلقة |
| R-12 — انقطاع ممتد للخدمات عند وقوع كارثة | ٦ — متوسطة | ٤ — منخفضة | مغلقة |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| ٢-٩-٢ تطبيق متطلبات النسخ الاحتياطية | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٢-١٢-٢ تطبيق متطلبات السجلات والمراقبة | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٣-١-٢ ٣-١-٣ | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل — أهداف التعافي مثبتة |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ توسعة السجلات | مركز العمليات الأمنية |  |  |
| نفّذ توسعة النسخ وإعادة الاختبار | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.