شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO خطة معتمدة خطة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني التصنيف · المراحل الست · الإبلاغ التنظيمي · المعلومات الاستباقية تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PRO-002 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-13-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# خطة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

## الغرض

ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-05.

تحدد هذه الخطة الخطوات التنفيذية للتعامل مع حوادث الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية، من الاكتشاف حتى الإغلاق، وتفصّل تصنيف الحوادث ومسارات التصعيد وإجراءات الإبلاغ التنظيمي والتعامل مع المعلومات الاستباقية.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| سياسة إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني CS-POL-001 | السياسة الحاكمة لهذه الخطة |
| ECC-2:2024 — الضابط ٢-١٣-٣ | الضابط الذي تستوفيه هذه الخطة |
| معيار إدارة سجلات الأحداث CS-STD-002 | مصادر الأدلة المستخدمة في التحليل |
| منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني CS-STD-001 | تقدير الأثر عند التصنيف |

## فريق الاستجابة للحوادث

| الدور | الجهة | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| قائد الحادثة | رئيس الأمن السيبراني أو من ينيبه | القرار والتصعيد والتوثيق وإغلاق الحادثة |
| محلل الاستجابة | مركز العمليات الأمنية | التحليل الفني وجمع الأدلة وتنفيذ الاحتواء |
| ممثل الهندسة | إدارة الهندسة والتطوير | التعامل مع الكود والتطبيقات وخطوط النشر |
| ممثل البنية التحتية | إدارة العمليات السحابية | العزل الشبكي والخوادم والنسخ الاحتياطية |
| ممثل قانوني | الشؤون القانونية | الالتزامات التعاقدية والتنظيمية |
| ممثل الاتصال | إدارة الاتصال المؤسسي | التواصل الداخلي والخارجي المعتمد |
| ممثل الجهة العميلة | تُحدَّد عند الحاجة | التنسيق عند مساس الحادثة بنظام مستضاف |

قاعدة ملزِمة: قائد الحادثة هو صاحب القرار التشغيلي طوال مدة الحادثة، ولا يجوز لأي إدارة اتخاذ إجراء على الأصول المتأثرة دون موافقته.

## تصنيف الحوادث

يُحدَّد المستوى بأعلى معيار ينطبق، لا بمجموع المعايير.

| المستوى | الوصف | أمثلة | الاستجابة الأولية | التصعيد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حرج | اختراق مؤكد يمسّ نظاماً مستضافاً لجهة عميلة، أو تسرب بيانات شخصية، أو برنامج فدية | تشفير خوادم إنتاج · تسريب قاعدة بيانات مستفيدين | فوراً · على مدار الساعة | الرئيس التنفيذي خلال ساعة · الجهة العميلة خلال ٤ ساعات |
| عالٍ | اختراق نظام داخلي، أو استحواذ على حساب بصلاحيات إدارية، أو انتشار برمجية ضارة | استخدام حساب إداري من موقع غير معتاد | خلال ٣٠ دقيقة | رئيس الأمن السيبراني خلال ساعة · اللجنة الإشرافية خلال يوم عمل |
| متوسط | محاولة اختراق محتواة، أو برمجية ضارة على جهاز واحد، أو تسرب بيانات داخلية محدود | إصابة جهاز مستخدم محتواة بالحماية | خلال ٤ ساعات | رئيس الأمن السيبراني في التقرير اليومي |
| منخفض | حدث مشبوه دون أثر مؤكد | محاولات دخول فاشلة متكررة | خلال يوم عمل | يُوثَّق في التقرير الأسبوعي |

يُعاد التصنيف عند ظهور معلومات جديدة، ويُوثَّق سبب التغيير وتوقيته في تقرير الحادثة.

## مراحل الاستجابة

### المرحلة الأولى: التحضير

جاهزية دائمة تسبق وقوع الحادثة: قوائم اتصال محدَّثة، وصلاحيات طوارئ مُعدّة مسبقاً، وأدوات تحليل جاهزة، ونسخ احتياطية معزولة ومختبَرة، وتمارين محاكاة نصف سنوية.

### المرحلة الثانية: الاكتشاف والتحليل

| الخطوة | الوصف |
| --- | --- |
| استقبال البلاغ | من أنظمة المراقبة أو من عامل أو من طرف خارجي أو من الهيئة |
| التحقق الأولي | تمييز الحدث عن الحادثة خلال ٣٠ دقيقة للتنبيهات عالية الأولوية |
| فتح سجل الحادثة | رقم مرجعي وتوقيت وقائد حادثة معيَّن |
| جمع الأدلة | سجلات الأحداث وصور الذاكرة والأقراص، مع حفظ سلسلة الحيازة |
| تحديد النطاق | الأصول والحسابات والبيانات المتأثرة |
| التصنيف | وفق جدول التصنيف أعلاه |

### المرحلة الثالثة: الاحتواء

| النوع | الوصف | مثال |
| --- | --- | --- |
| احتواء فوري | إيقاف انتشار الضرر ولو على حساب التوافر | عزل خادم مصاب عن الشبكة |
| احتواء مؤقت | إجراءات تحدّ من الأثر مع استمرار الخدمة | تعطيل حساب مخترق وتدوير بيانات اعتماده |
| احتواء طويل المدى | حل مستقر قبل الاستئصال | تحويل الخدمة لموقع التعافي |

قاعدة الأدلة: لا يُعاد تشغيل نظام متأثر أو يُمسح قبل جمع الأدلة اللازمة، ما لم يقرر قائد الحادثة أن استمرار الضرر يفوق قيمة الدليل، ويُوثَّق القرار ومبرره.

### المرحلة الرابعة: الاستئصال

إزالة سبب الجذر: حذف البرمجيات الضارة، وإغلاق الثغرة المستغَلة، وإلغاء الوصول غير المصرح به، وتدوير جميع بيانات الاعتماد المحتمل كشفها.

### المرحلة الخامسة: الاستعادة

إعادة الخدمة من مصدر موثوق، ومراقبة مكثفة لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً بعد الاستعادة، والتحقق من سلامة البيانات قبل إعلان العودة للتشغيل الطبيعي.

### المرحلة السادسة: الدروس المستفادة

اجتماع خلال عشرة أيام عمل من الإغلاق لكل حادثة حرجة أو عالية، يخرج بتقرير نهائي يتضمن التسلسل الزمني وسبب الجذر والإجراءات التصحيحية بمالكين ومواعيد، وتُقيَّد المخاطر المكتشفة في سجل مخاطر الأمن السيبراني.

## إجراء الإبلاغ عن الحوادث للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

| الخطوة | المسؤول | التوقيت |
| --- | --- | --- |
| تقدير قابلية الحادثة للإبلاغ وفق معايير الهيئة | قائد الحادثة | فور تأكيد التصنيف |
| اعتماد قرار الإبلاغ | رئيس الأمن السيبراني | خلال ساعتين من التصنيف |
| إعداد البلاغ الأولي | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام | خلال ٢٤ ساعة من تأكيد الحادثة |
| إرسال البلاغ عبر القناة الرسمية المعتمدة لدى الهيئة | رئيس الأمن السيبراني | فور اكتمال البلاغ الأولي |
| إرسال التحديثات الدورية | قائد الحادثة | حسب ما تطلبه الهيئة |
| إرسال التقرير النهائي | رئيس الأمن السيبراني | خلال عشرة أيام عمل من إغلاق الحادثة |

محتوى البلاغ: رقم الحادثة وتوقيت الاكتشاف، وتصنيفها، والأصول والخدمات المتأثرة، وأثرها على المستفيدين، ومؤشرات الاختراق المرصودة، والإجراءات المتخذة، وحالتها الراهنة.

التوثيق: يُحفظ كل بلاغ وردٍّ عليه في ملف الحادثة كدليل التزام، وتُحدَّث المهل الواردة أعلاه بما يتوافق مع أي متطلبات محدَّثة تصدرها الهيئة.

## إبلاغ الجهات العميلة

عند مساس الحادثة بنظام مستضاف لجهة عميلة، تُبلَّغ الجهة خطياً خلال أربع ساعات من تأكيد التصنيف الحرج، عبر جهة الاتصال المحددة في العقد. ويتضمن الإبلاغ نطاق الأثر على بياناتها وخدماتها والإجراءات المتخذة، ولا يُكتفى بالإبلاغ الشفهي.

## المعلومات الاستباقية ومؤشرات الاختراق

| الإجراء | الوصف | المسؤول | الدورية |
| --- | --- | --- | --- |
| الاشتراك في مصادر المعلومات الاستباقية | مصدر وطني ومصدر تجاري على الأقل | رئيس الأمن السيبراني | مستمر |
| استقبال مؤشرات الاختراق وتقييم انطباقها | فرز المؤشرات حسب صلتها ببيئة الشركة | مركز العمليات الأمنية | يومي |
| تغذية المؤشرات في أنظمة الكشف | إدخالها في نظام إدارة الأحداث وأدوات الحماية | مركز العمليات الأمنية | خلال ٢٤ ساعة من الاستلام |
| البحث الرجعي عن المؤشرات في السجلات | فحص السجلات التاريخية بحثاً عن أثر سابق | مركز العمليات الأمنية | مع كل مؤشر عالي الخطورة |
| توثيق التعامل مع المؤشرات | سجل يوضح المؤشر والإجراء والنتيجة | مركز العمليات الأمنية | مستمر |
| مشاركة المؤشرات وتقارير الحوادث مع الهيئة | إرسال المؤشرات المرصودة محلياً عبر القناة الرسمية | رئيس الأمن السيبراني | عند الرصد |

## التمارين والاختبار

| التمرين | الدورية | النطاق |
| --- | --- | --- |
| تمرين طاولة | نصف سنوي | سيناريو يشمل نظاماً مستضافاً لجهة عميلة |
| تمرين فني للاستجابة | سنوي | سيناريو برنامج فدية مع اختبار استعادة فعلي |
| اختبار قوائم الاتصال ومسارات التصعيد | ربع سنوي | التحقق من سلامة البيانات وزمن الاستجابة |

تُوثَّق نتائج كل تمرين وتُحوَّل ملاحظاته إلى إجراءات بمالكين ومواعيد.

## مؤشرات قياس الأداء

| المؤشر | المستهدف |
| --- | --- |
| متوسط زمن الكشف | أقل من ٦٠ دقيقة للتنبيهات عالية الأولوية |
| متوسط زمن الاحتواء للحوادث الحرجة | أقل من ٤ ساعات |
| نسبة الحوادث الموثقة بتقرير نهائي | ١٠٠٪ للحوادث الحرجة والعالية |
| نسبة الالتزام بمهلة الإبلاغ التنظيمي | ١٠٠٪ |
| نسبة إغلاق الإجراءات التصحيحية في موعدها | ٩٠٪ فأكثر |

## المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه الخطة سنوياً على الأقل، وعقب كل حادثة حرجة، وعقب كل تمرين محاكاة. وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | مركز العمليات الأمنية |  |  |
| رُوجعت بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.