شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تنفيذ سجل تنفيذ حماية تطبيقات الويب ٢٣ نظاماً · بوابات الإطلاق الست · أثر على وتيرة الإصدار تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-017 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير الهندسة والتطوير |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-15-2 · 2-15-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تنفيذ حماية تطبيقات الويب

## الغرض

يوثّق هذا السجل تنفيذ ضوابط حماية تطبيقات الويب الخارجية في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ويُعدّ دليل التزام بالضابطين ٢-١٥-٢ و ٢-١٥-٣ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-17.

## بيانات المشروع

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم المشروع | WEB-1448-001 |
| الفترة | ذو الحجة ١٤٤٨هـ – ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| المرجعية | معيار حماية تطبيقات الويب الخارجية CS-STD-010 |
| مالك التنفيذ | م. طلال الحربي — مدير الهندسة والتطوير |
| المخاطرة المرتبطة | R-10 |

## الوضع قبل التنفيذ

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| جدار حماية التطبيقات | مفعَّل على ٧ بوابات من أصل ٢٣ · بعضه في وضع المراقبة |
| المعمارية متعددة المستويات | على الأنظمة الحديثة فقط |
| المصادقة متعددة العناصر لمستخدمي التطبيقات | غير مفعَّلة في عدد من البوابات |
| ترويسات الأمان | غير مضبوطة |
| بوابات الإطلاق الأمنية | غير موجودة |

## جدار حماية التطبيقات

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| الأنظمة المشمولة | ٧ من ٢٣ | ٢٣ من ٢٣ |
| في وضع الحجب | ٢ | ٢٣ |
| في وضع المراقبة | ٥ | صفر |
| إرسال السجلات لنظام إدارة الأحداث | غير مفعَّل | مفعَّل |
| ضبط القواعد لتقليل الحجب الخاطئ | غير منفَّذ | منفَّذ خلال فترة ضبط ٣٠ يوماً |

### نتائج فترة الضبط

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| طلبات محجوبة خلال أول ٣٠ يوماً | ٤١,٨٦٢ |
| حجب خاطئ رُصد وصُحّح | ٢١٧ |
| نسبة الحجب الخاطئ بعد الضبط | ٠.٠٩% |
| أنماط هجوم متكررة رُصدت | حقن أوامر قواعد البيانات · اختبار مسارات · محاولات تعداد المعرّفات |

الانتقال المتدرج: فُعّل وضع الحجب على ثلاث دفعات خلال ستين يوماً بدل دفعة واحدة، تنفيذاً لقرار اللجنة الإشرافية في محضر SC-1448-001 بعد اعتراض مدير الهندسة على الأثر المحتمل في وتيرة الإصدار.

## المعمارية متعددة المستويات

| النظام | الحالة قبل | الحالة بعد |
| --- | --- | --- |
| أنظمة مبنية حديثاً | ١٤ — مطبَّقة | ١٤ — مطبَّقة |
| أنظمة قديمة تصل للبيانات مباشرة من طبقة العرض | ٩ | صفر — أُعيد تصميم مسار الوصول |

لم يُعَد بناء الأنظمة التسعة، بل أُدرج وسيط تطبيقي بينها وبين طبقة البيانات، وأُغلقت المسارات المباشرة على مستوى الشبكة وفق معيار العزل CS-STD-005.

## المصادقة متعددة العناصر لمستخدمي التطبيقات

| فئة المستخدم | العدد التقريبي | قبل | بعد |
| --- | --- | --- | --- |
| حسابات إدارية داخل التطبيقات | ٤١٢ | ٧٨ مفعَّلة | ٤١٢ مفعَّلة |
| مستخدمو الجهات العميلة بصلاحيات معالجة | ٢,٨٤٠ | غير مفعَّلة | مفعَّلة |
| مستفيدون يصلون لبياناتهم الشخصية | ما يزيد على ٤٠٠ ألف | غير مفعَّلة | عبر منصة الدخول الوطني الموحد |

## الاستخدام الآمن لبروتوكولات التصفح

| الضابط | الأنظمة المطبَّق عليها |
| --- | --- |
| TLS ١.٢ فأعلى مع إعادة توجيه إجبارية | ٢٣ من ٢٣ |
| ترويسة النقل الآمن الإجباري | ٢٣ من ٢٣ |
| منع التضمين في إطارات | ٢٣ من ٢٣ |
| منع تخمين نوع المحتوى | ٢٣ من ٢٣ |
| سياسة أمان المحتوى | ١٩ من ٢٣ · ٤ قيد الضبط |
| خصائص أمان ملفات الارتباط | ٢٣ من ٢٣ |
| إخفاء إصدارات الخوادم والأطر | ٢٣ من ٢٣ |

## أمن الواجهات البرمجية

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| واجهات تمر عبر البوابة | ١٨٦ من ٢٤١ | ٢٤١ من ٢٤١ |
| واجهات غير موثقة في الإنتاج | ٥٥ | صفر |
| التحقق من التفويض على مستوى كل طلب | جزئي | مطبَّق — عولجت الملاحظة الحرجة الأولى في تقرير اختبار الاختراق |
| الحد من معدل الطلبات | غير مفعَّل | مفعَّل على نقاط المصادقة وجميع الواجهات |
| تقييد الحقول المُرجَعة | غير مطبَّق | مطبَّق |

## بوابات الإطلاق

فُعّلت البوابات الست الإلزامية قبل الإطلاق على جميع خطوط النشر:

| # | البوابة | حالة التفعيل |
| --- | --- | --- |
| ١ | فحص أمني للكود دون ثغرات حرجة أو عالية | مفعَّلة على ٢٣ خط نشر |
| ٢ | فحص المكتبات والمكوّنات المدمجة | مفعَّلة على ٢٣ |
| ٣ | تفعيل جدار حماية التطبيقات في وضع الحجب | مفعَّلة |
| ٤ | التحقق من ترويسات الأمان | مفعَّلة آلياً |
| ٥ | اختبار اختراق وإغلاق الثغرات الحرجة والعالية | مفعَّلة للإصدارات الرئيسية |
| ٦ | تقييم مخاطر الإطلاق | مفعَّلة |

أثر البوابات على وتيرة الإصدار: ارتفع متوسط زمن دورة الإصدار من ٣٫٢ يوم إلى ٤٫١ يوم خلال الشهر الأول، ثم عاد إلى ٣٫٥ يوم بعد أتمتة البوابات الأربع الأولى. ورُفع القياس للجنة الإشرافية كما طُلب في محضرها الأول.

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-10 — اختراق تطبيق ويب منشور دون اختبار | ١٦ — حرجة | ٤ — منخفضة | مغلقة |

## الفجوات المتبقية

| # | الفجوة | الإجراء | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | أربعة أنظمة دون سياسة أمان محتوى مضبوطة | ضبط السياسة دون كسر وظائف التطبيق | ٦٠ يوماً |
| ٢ | خمس ملاحظات متوسطة من اختبار الاختراق ضمن مهلتها | المعالجة والتحقق | وفق المهل |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| ٢-١٥-٢ تطبيق متطلبات حماية تطبيقات الويب | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٢-١٥-٣ تغطية المتطلبات | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ المشروع | م. طلال الحربي — مدير الهندسة والتطوير |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.