شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تنفيذ سجل تنفيذ التحصين التقني خمسة مجالات · ستة ضوابط · نتائج أول تمرين تصيّد تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-014 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-3-2 · 2-4-2 · 2-5-2 · 2-6-2 · 2-14-2 · 2-14-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تنفيذ التحصين التقني

## الغرض

يوثّق هذا السجل تنفيذ ضوابط التحصين التقني في شركة نَسَق للحلول الرقمية عبر خمسة مجالات: حماية الأنظمة، وحماية البريد، وأمن الشبكات، والأجهزة المحمولة، والأمن المادي. ويُعدّ دليل التزام بالضوابط ٢-٣-٢ و ٢-٤-٢ و ٢-٥-٢ و ٢-٦-٢ و ٢-١٤-٢ و ٢-١٤-٣، ومخرَجاً من حزمة العمل WP-16.

## بيانات المشروع

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم المشروع | HRD-1448-001 |
| فترة التنفيذ | رجب – ذو القعدة ١٤٤٨هـ |
| المرجعية | CS-STD-012 · CS-STD-013 · CS-POL-011 · CS-STD-005 · CS-POL-007 |
| مالك التنفيذ | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المخاطر المرتبطة | R-13 · R-14 · R-15 |

---

## أولاً: تحصين الأنظمة — الضابطان ٢-٣-٢ و ٢-٣-٣

### النسخ الأساسية المحصَّنة

| النوع | العدد المعتمد | الأصول المنشأة منها |
| --- | --- | --- |
| أنظمة تشغيل الخوادم | ٤ إصدارات | ٤١٢ |
| قواعد البيانات | ٢ محرك | ٦٣ |
| صور الحاويات الأساسية | ٦ صور | ٣٤٠ خدمة |
| أجهزة المستخدمين | صورتان | ٨٢٠ |
| أجهزة الشبكة | ملفان معياريان | ١٩ |

### الالتزام بالتحصين

| البيئة | متوسط نسبة الالتزام قبل | بعد | الأصول دون ٩٥٪ |
| --- | --- | --- | --- |
| الإنتاج | ٦١% | ٩٨% | صفر |
| ما قبل الإنتاج | ٥٤% | ٩٦% | صفر |
| الاختبار والتطوير | ٤٣% | ٩١% | ١٨ |
| أجهزة المستخدمين | ٧٢% | ٩٧% | ١١ |

### الحماية من البرمجيات الضارة

| البيئة | التغطية قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| أجهزة المستخدمين | ٨٢٠ من ٨٢٠ | ٨٢٠ من ٨٢٠ |
| خوادم الإنتاج | ٢٦٨ من ٤١٢ | ٤١٢ من ٤١٢ |
| عُقد الحاويات | صفر من ٨٦ | ٨٦ من ٨٦ |
| فحص الملفات المرفوعة في التطبيقات | غير مفعَّل | مفعَّل على ٢٣ نظاماً |

### حزم التحديثات

| المؤشر | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| وجود دورة معتمدة | لا | نعم |
| نسبة الأصول المحدَّثة ضمن مهلة التحديثات الحرجة | غير مقاسة | ٩٦% |
| الأصول التي انتهى دعم مورّدها | ٣٤ | ٣٤ — أُدرجت في خطة إحلال بمهلة ١٨٠ يوماً |

### تقييد وسائط التخزين

| البند | العدد |
| --- | --- |
| أصول مُنعت فيها وسائط التخزين الخارجية | ١,٢٣٢ |
| استثناءات ممنوحة بموافقة موثقة | ١٤ |
| وسائط مصرَّح بها ومسجَّلة ومشفَّرة | ١٤ |

---

## ثانياً: حماية البريد — الضابطان ٢-٤-٢ و ٢-٤-٣

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| سجل SPF | منشور | منشور ومضبوط |
| سجل DKIM | غير مفعَّل | مفعَّل مع تدوير سنوي |
| سجل DMARC | وضع المراقبة | وضع الرفض |
| MTA-STS | غير مفعَّل | مفعَّل |
| بيئة فحص المرفقات المعزولة | غير مفعَّلة | مفعَّلة |
| فحص الروابط عند النقر | غير مفعَّل | مفعَّل |
| وسم الرسائل الخارجية | غير مفعَّل | مفعَّل |
| المصادقة متعددة العناصر على البريد | ٦٤١ من ٨٢٠ | ٨٢٠ من ٨٢٠ |
| بروتوكولات المصادقة القديمة | مفعَّلة | معطَّلة |
| قواعد إعادة التوجيه الخارجي التلقائي | ٢٣ قاعدة نشطة | ممنوعة افتراضياً · ٤ استثناءات معتمدة |
| زر الإبلاغ عن رسالة مشبوهة | غير موجود | مفعَّل |

### التدرّج في تفعيل DMARC

| المرحلة | المدة | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| المراقبة | ٤٥ يوماً | رُصدت ٧ مصادر مشروعة غير مدرجة في SPF · صُحّحت |
| الحجر | ٣٠ يوماً | لم تُرصد آثار سلبية على البريد المشروع |
| الرفض | نافذ | انتحال نطاق الشركة أصبح محجوباً لدى المستقبِلين |

رُصدت خلال مرحلة المراقبة ١٤ محاولة انتحال لنطاق الشركة موجّهة إلى جهات عميلة، وكانت ستصل لولا التفعيل.

### نتائج أول تمرين تصيّد

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| المستهدفون | ٨٢٠ |
| نقروا الرابط | ١٨٧ — ٢٣% |
| أدخلوا بيانات اعتماد | ٦٤ — ٨% |
| أبلغوا عن الرسالة | ٩٦ — ١٢% |
| متوسط زمن أول بلاغ | ٦ دقائق |

خضع الـ ٦٤ المتأثرون لتوعية موجَّهة فورية، ويُعاد التمرين ربع سنوياً لقياس التحسّن.

---

## ثالثاً: أمن الشبكات — الضابط ٢-٥-٢

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| تقسيم داخلي للشبكة بين الخدمات | غير موجود | ١٢ منطقة وفق CS-STD-005 |
| نظام منع الاختراق | على المحيط فقط | على المحيط وبين المناطق الداخلية |
| فلترة نظام أسماء النطاقات | غير مفعَّلة | مفعَّلة مع حجب النطاقات الضارة |
| أمن التصفح | غير مضبوط | بوابة تصفية مع تصنيف المواقع |
| الشبكة اللاسلكية للموظفين | غير معزولة | معزولة مع تحقق من الهوية |
| شبكة الزوار | غير معزولة | معزولة تماماً |
| نقاط وصول لاسلكية غير معتمدة | غير مرصودة | رصد آلي · أُزيلت ٣ نقاط |

---

## رابعاً: الأجهزة المحمولة — الضابطان ٢-٦-٢ و ٢-٦-٣

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| نظام إدارة الأجهزة المحمولة | غير موجود | مفعَّل |
| أجهزة مملوكة للشركة مسجَّلة | صفر | ٢١٤ من ٢١٤ |
| أجهزة شخصية مسجَّلة | صفر | ٥٠٨ |
| أجهزة شخصية غير مسجَّلة لها وصول | غير معروف | صفر — حُجب وصولها |
| عزل بيانات الشركة في مساحة عمل | غير موجود | مفعَّل على جميع الأجهزة المسجَّلة |
| تشفير التخزين | غير مُتحقَّق منه | إلزامي للتسجيل |
| كشف كسر حماية النظام | غير مفعَّل | مفعَّل · رُصدت ٧ أجهزة وحُجبت |
| الحذف عن بُعد | غير متاح | مفعَّل · نُفّذ في ٣ حالات فقدان |

---

## خامساً: الأمن المادي — الضابطان ٢-١٤-٢ و ٢-١٤-٣

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| تحكم دخول إلكتروني — مركز البيانات الرئيسي | مفعَّل | مفعَّل مع عامل تحقق ثانٍ |
| تحكم دخول — موقع التعافي بجدة | جزئي | مفعَّل بالمستوى ذاته |
| تحكم دخول — غرف الاتصالات بالمقر | غير مفعَّل | مفعَّل |
| كاميرات المراقبة | المداخل الرئيسية | المداخل والممرات وصفوف الخزائن |
| مدة حفظ تسجيلات الكاميرات | ٣٠ يوماً | ٩٠ يوماً |
| مدة حفظ سجلات الدخول | شهران | ١٢ شهراً · مرسلة لنظام إدارة الأحداث |
| إجراء الإتلاف الآمن للوسائط | غير موجود | معتمد · أُتلف ٤٦ وسيطاً بإفادات موثقة |
| مراجعة قوائم المصرَّح لهم | غير موجودة | ربع سنوية · أُلغيت ١٩ صلاحية غير مبررة |

---

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-13 — تسرب بيانات عبر الأجهزة الشخصية | ١٢ — عالية | ٤ — منخفضة | مغلقة |
| R-14 — انتشار برمجية ضارة على خوادم غير محمية | ١٢ — عالية | ٤ — منخفضة | مغلقة |
| R-15 — تصيّد ناجح يستهدف العاملين | ١٢ — عالية | ٦ — متوسطة | مخفَّضة · تُغلق بعد تحسّن نتائج التمارين |

## الفجوات المتبقية

| # | الفجوة | الإجراء | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | ١٨ أصلاً في بيئتي الاختبار والتطوير دون ٩٥٪ التزام تحصين | إعادة إنشائها من النسخ الأساسية | ٦٠ يوماً |
| ٢ | ١١ جهاز مستخدم دون الحد الأدنى | ترحيل للصورة المحصَّنة | ٤٥ يوماً |
| ٣ | ٣٤ أصلاً انتهى دعم مورّدها | تنفيذ خطة الإحلال | ١٨٠ يوماً |
| ٤ | معدل الوقوع في التصيّد ٨% مقابل مستهدف ٥% | تمارين وتوعية ربع سنوية | مستمر |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| ٢-٣-٢ ٢-٣-٣ | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٢-٤-٢ ٢-٤-٣ | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٢-٥-٢ | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٢-٦-٢ ٢-٦-٣ | غير مطبَّق | مطبَّق بالكامل |
| ٢-١٤-٢ ٢-١٤-٣ | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ المشروع | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.