شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تنفيذ سجل تنفيذ عزل بيئة الإنتاج والتحقق منه سبعة مسارات مباشرة أُغلقت · عشرة اختبارات تحقق تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-004 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الدفاع السيبراني |
| جهة الاعتماد | رئيس الأمن السيبراني |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | نصف سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-5-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تنفيذ عزل بيئة الإنتاج والتحقق منه

## الغرض

يوثّق هذا السجل تنفيذ مشروع عزل شبكة بيئة الإنتاج عن شبكتي التطوير والاختبار في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ونتائج اختبارات التحقق من فعالية العزل. ويُعدّ دليل التزام بالضابط ٢-٥-٣ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-02.

## بيانات المشروع

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم المشروع | NET-1448-001 |
| المرجعية | معيار عزل البيئات وتقسيم الشبكة CS-STD-005 |
| المخاطرة المرتبطة | R-02 |
| مالك التنفيذ | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| فترة التنفيذ | ٦ – ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| نوافذ التنفيذ | ثلاث نوافذ صيانة معلنة مسبقاً للجهات العميلة |

## الوضع قبل التنفيذ

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| بنية الشبكة | نطاق عنونة واحد يضم بيئات الإنتاج والاختبار والتطوير |
| الفصل بين البيئات | تقسيم منطقي جزئي دون قواعد حظر بين البيئات |
| المسارات المباشرة المرصودة | ٧ مسارات تتيح الوصول من شبكة التطوير إلى قواعد بيانات الإنتاج |
| بيانات الإنتاج في بيئات أخرى | ٤ قواعد بيانات اختبار تحتوي نسخاً حقيقية غير مقنَّعة |
| قواعد جدار الحماية | ٤١٢ قاعدة، منها ٦٨ قاعدة لا يُعرف مبررها |

## المسارات المباشرة التي أُغلقت

| # | المسار | الوصف | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | شبكة التطوير ← قاعدة بيانات الإنتاج الرئيسية | قاعدة سماح قديمة أُنشئت لتصحيح خلل ولم تُلغَ | أُغلق |
| ٢ | شبكة الاختبار ← قاعدة بيانات الإنتاج | استخدام نسخة إنتاج في اختبارات الأداء | أُغلق واستُبدل ببيانات مقنَّعة |
| ٣ | أجهزة المطوّرين ← خوادم تطبيقات الإنتاج | وصول إداري مباشر لتصحيح الأخطاء | أُغلق وحُوِّل عبر بوابة الوصول المُدارة |
| ٤ | خط نشر الاختبار ← سجل الحاويات الخاص بالإنتاج | مشاركة سجل صور واحد بين البيئات | أُغلق وفُصل سجل الصور |
| ٥ | شبكة التطوير ← نظام إدارة الأحداث | وصول قرائي غير مبرر | أُغلق |
| ٦ | الشبكة اللاسلكية ← شبكة تطبيقات الإنتاج | غياب العزل بين اللاسلكية والسلكية | أُغلق |
| ٧ | شبكة الاختبار ← بوابة الواجهات البرمجية للإنتاج | استدعاء خدمات الإنتاج من الاختبار | أُغلق واستُبدل ببيئة محاكاة |

## الإجراءات المنفَّذة

| # | الإجراء | التاريخ | الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | إعادة عنونة بيئات التطوير والاختبار إلى نطاقات منفصلة | النافذة الأولى | جدول العنونة المحدَّث |
| ٢ | إنشاء تقسيمات منطقية مستقلة لكل منطقة | النافذة الأولى | إعدادات المحوّلات |
| ٣ | تطبيق قاعدة الرفض الافتراضي بين المناطق | النافذة الثانية | لقطة قواعد جدار الحماية |
| ٤ | تفعيل مصفوفة التدفقات المسموح بها | النافذة الثانية | ملف القواعد المعتمد |
| ٥ | حذف ٦٨ قاعدة غير مبررة و٩١ قاعدة غير مستخدمة | النافذة الثانية | تقرير مراجعة القواعد |
| ٦ | تفعيل بوابة الوصول المُدارة للإدارة التشغيلية | النافذة الثالثة | سجل جلسات البوابة |
| ٧ | فصل سجل صور الحاويات بين البيئات | النافذة الثالثة | إعدادات السجلات |
| ٨ | تقنيع بيانات الإنتاج في بيئات الاختبار | خلال الفترة | تقرير التقنيع |
| ٩ | عزل الشبكة اللاسلكية وشبكة الزوار | النافذة الثالثة | إعدادات الشبكة اللاسلكية |

## نتائج الاختبار والتحقق

نُفِّذت اختبارات تحقق بعد اكتمال التنفيذ من داخل كل منطقة، للتأكد من أن التدفقات الممنوعة محظورة فعلياً لا نظرياً.

| # | الاختبار | النتيجة المتوقعة | النتيجة الفعلية |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | محاولة اتصال من شبكة التطوير بقاعدة بيانات الإنتاج | حظر | حُظر |
| ٢ | محاولة اتصال من شبكة الاختبار بخوادم تطبيقات الإنتاج | حظر | حُظر |
| ٣ | محاولة إدارة خادم إنتاج مباشرةً من شبكة المستخدمين | حظر | حُظر |
| ٤ | محاولة الوصول لقاعدة بيانات الإنتاج من المنطقة المحايدة | حظر | حُظر |
| ٥ | محاولة اتصال من شبكة الزوار بأي منطقة داخلية | حظر | حُظر |
| ٦ | محاولة اتصال من الشبكة اللاسلكية بالشبكة السلكية الداخلية | حظر | حُظر |
| ٧ | مسح المنافذ من التطوير باتجاه نطاق الإنتاج | لا استجابة | لا استجابة |
| ٨ | الوصول الإداري عبر بوابة الوصول المُدارة بمصادقة متعددة العناصر | نجاح | نجح |
| ٩ | إرسال السجلات من جميع المناطق لنظام إدارة الأحداث | نجاح | نجح |
| ١٠ | استمرار عمل الخدمات الثلاث والعشرين بعد التنفيذ | نجاح | نجح |

ملاحظة: رُصد أثناء الاختبار رقم ١٠ تعطل مؤقت في خدمتين بسبب اعتمادهما على مسار أُغلق. عولج الأمر بإعادة توجيههما عبر المسار المعتمد خلال النافذة ذاتها، وأُضيف فحص الاعتماديات إلى قائمة التحقق قبل أي تغيير شبكي مستقبلي.

## الوضع بعد التنفيذ

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| نطاقات العنونة المنفصلة بين الإنتاج وغيره | لا | نعم |
| المسارات المباشرة من غير الإنتاج إلى الإنتاج | ٧ | ٠ |
| قواعد جدار الحماية | ٤١٢ | ٢٥٣ |
| قواعد بلا مبرر موثق | ٦٨ | ٠ |
| قواعد بيانات اختبار تحتوي بيانات إنتاج حقيقية | ٤ | ٠ |
| الوصول الإداري عبر بوابة مُدارة | لا | نعم |
| عزل الشبكة اللاسلكية وشبكة الزوار | لا | نعم |

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-02 — انتقال هجوم من شبكة التطوير إلى بيئة الإنتاج | ٢٠ — حرجة | ٤ — منخفضة | مغلقة |

## المتابعة المستمرة

| الإجراء | الدورية | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| اختبار التحقق من العزل | نصف سنوي | وحدة الدفاع السيبراني |
| مراجعة قواعد جدار الحماية | ربع سنوي | إدارة العمليات السحابية |
| تنبيه آلي عند إضافة قاعدة سماح بين نطاق إنتاج ونطاق غير إنتاج | آلي ومستمر | مركز العمليات الأمنية |
| تحديث وثيقة تخطيط الشبكات | عند كل تغيير جوهري | إدارة العمليات السحابية |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ المشروع | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| نفّذ اختبار التحقق | وحدة الدفاع السيبراني |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.