شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تطبيق سجل تطبيق ضوابط حماية البيانات التشفير · منع التسرب · تقنيع بيانات الاختبار تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-011 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-7-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تطبيق ضوابط حماية البيانات

## الغرض

يوثّق هذا السجل تطبيق ضوابط حماية البيانات في شركة نَسَق للحلول الرقمية بحسب تصنيفها، ويُعدّ دليل التزام بالضابط ٢-٧-٢ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-14.

## بيانات الدورة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم الدورة | DLP-1448-001 |
| الفترة | جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ |
| المرجعية | سياسة حماية البيانات CS-POL-006 · معيار التصنيف CS-STD-011 |
| الجهة المنفّذة | إدارة العمليات السحابية بإشراف وحدة الحوكمة |
| المخاطرة المرتبطة | R-11 |

## نطاق البيانات المشمولة

| نوع البيانات | التصنيف | الموقع | الحجم التقريبي |
| --- | --- | --- | --- |
| بيانات هوية المستفيدين | سري جداً | ١١ قاعدة بيانات إنتاج | ١٤.٢ تيرابايت |
| بيانات المدفوعات والمطالبات | سري جداً | ٤ قواعد بيانات | ٣.٨ تيرابايت |
| مرفقات ووثائق المستفيدين | سري جداً | تخزين كائني | ٢٢.٦ تيرابايت |
| الكود المصدري | سري | ٤١ مستودعاً | ٨٨ جيجابايت |
| بيانات الموظفين | سري | نظام الموارد البشرية | ٠.٤ تيرابايت |
| سجلات التشغيل | داخلي | نظام إدارة الأحداث | ١٨.٩ تيرابايت |

## حالة تطبيق الضوابط

### التشفير أثناء التخزين

| التصنيف | الأصول المستهدفة | المطبَّق | النسبة |
| --- | --- | --- | --- |
| سري جداً — تشفير على مستوى الحقل أو القاعدة | ١٥ | ١٥ | ١٠٠% |
| سري — تشفير على مستوى القاعدة | ٤٨ | ٤٨ | ١٠٠% |
| داخلي — تشفير على مستوى التخزين | ٤١٢ | ٣٨٩ | ٩٤% |

الأصول الثلاثة والعشرون غير المشفَّرة هي خوادم قديمة مجدولة للإيقاف خلال تسعين يوماً، وقُيّد الوضع كمخاطرة منخفضة في السجل.

### التشفير أثناء النقل

| المسار | الحالة |
| --- | --- |
| الخدمات المنشورة على الإنترنت | مطبَّق — TLS ١.٢ فأعلى · إعادة توجيه إجبارية |
| بين الخدمات المصغّرة | مطبَّق — تشفير متبادل |
| الاتصال بقواعد البيانات | مطبَّق |
| التكامل مع الجهات العميلة وبوابات الدفع | مطبَّق — مع تحقق متبادل من الهوية |
| النسخ الاحتياطية أثناء النقل | مطبَّق |

### منع تسرب البيانات

| القناة | الحالة | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| البريد الإلكتروني | مطبَّق | حجب إرسال بيانات مصنّفة سري جداً خارج الشركة |
| رفع الملفات للخدمات السحابية غير المعتمدة | مطبَّق | حجب وتنبيه |
| وسائط التخزين الخارجية | مطبَّق | منع افتراضي مع استثناءات موثقة |
| الطباعة | مطبَّق جزئياً | مراقبة دون حجب للمصنّف سري |
| النسخ إلى الحافظة في بيئات الإدارة | غير مطبَّق | مجدول ضمن الحزمة WP-16 |

### تقنيع بيانات الاختبار

| البند | العدد |
| --- | --- |
| قواعد بيانات اختبار كانت تحتوي بيانات إنتاج | ٤ |
| قواعد بيانات جرى تقنيعها | ٤ |
| آلية التقنيع | استبدال حقول الهوية والاتصال ببيانات مولَّدة مع الحفاظ على البنية والحجم |
| التحقق | فحص آلي شهري يكشف وجود أنماط بيانات حقيقية في بيئات غير الإنتاج |

## نتائج التشغيل الأولى

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| محاولات إرسال بيانات مصنّفة خارج الشركة — محجوبة | ٤٧ |
| محاولات رفع لخدمات سحابية غير معتمدة — محجوبة | ١٢٩ |
| إيجابيات خاطئة رُفعت وعولجت | ٦٣ |
| حالات صُنّفت مخالفة وأُحيلت للموارد البشرية | ٢ |
| حالات كشفت حاجة عمل مشروعة فأُنشئ لها مسار معتمد | ٥ |

الملاحظة التشغيلية: الحالات الخمس الأخيرة مهمة. حجب قناة يحتاجها الموظف لأداء عمله دون توفير بديل معتمد يدفعه لإيجاد التفاف. أُنشئ لها مسار نقل آمن معتمد بدل الاكتفاء بالحجب.

## الفجوات المتبقية

| # | الفجوة | الإجراء | المالك | الموعد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | ٢٣ خادماً غير مشفَّر | الإيقاف والترحيل | مدير العمليات السحابية | ٩٠ يوماً |
| ٢ | منع النسخ إلى الحافظة في بيئات الإدارة | ضمن الحزمة WP-16 | مدير العمليات السحابية | المرحلة الثالثة |
| ٣ | حجب الطباعة للمصنّف سري | ضبط السياسة بعد فترة مراقبة | مدير العمليات السحابية | ٦٠ يوماً |

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-11 — تسرب بيانات شخصية غير مصنّفة | ١٥ — حرجة | ٦ — متوسطة | مخفَّضة · تُغلق بعد إقفال الفجوات الثلاث |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | الحالة قبل | الحالة بعد |
| --- | --- | --- |
| ٢-٧-٢ تطبيق حماية البيانات حسب التصنيف | غير مطبَّق | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ التطبيق | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.