شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO خطة معتمدة خطة التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال تحليل الأثر على الأعمال · أهداف التعافي · سيناريوهات التحويل تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PRO-005 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 3-1-2 · 3-1-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# خطة التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال

## الغرض

تحدد هذه الخطة قدرة شركة نَسَق للحلول الرقمية على مواصلة تقديم خدماتها للجهات العميلة عند وقوع حادثة سيبرانية أو عطل جسيم، وتوثّق تحليل الأثر على الأعمال وأهداف التعافي وإجراءات تحويل الخدمة إلى موقع التعافي، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-04.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| ECC-2:2024 — المكوّن الفرعي ٣-١ | الضوابط التي تستوفيها هذه الخطة |
| معيار النسخ الاحتياطية والاستعادة CS-STD-006 | مصدر البيانات المستخدمة في التعافي |
| خطة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني CS-PRO-002 | التعامل مع الحادثة المسببة |
| سجل مخاطر الأمن السيبراني CS-REG-001 | المخاطرتان R-04 و R-12 |

## النطاق

تشمل هذه الخطة الأنظمة الثلاثة والعشرين المستضافة للجهات العميلة، والبنية التحتية الداعمة لها، والأنظمة الإدارية للشركة، وموقع التعافي بجدة.

## تحليل الأثر على الأعمال

صُنّفت الأنظمة بحسب أثر انقطاعها على الجهات العميلة والمستفيدين.

| الفئة | المعيار | عدد الأنظمة | زمن التعافي المستهدف | نقطة التعافي المستهدفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأولى | نظام مصنّف حساساً · انقطاعه يوقف خدمة حكومية مباشرة للمستفيدين | ٦ | ٤ ساعات | ١٥ دقيقة |
| الثانية | انقطاعه يعطّل عمليات داخلية لجهة عميلة دون أثر مباشر على المستفيدين | ٩ | ١٢ ساعة | ساعة واحدة |
| الثالثة | انقطاعه يسبب تأخيراً محتملاً دون تعطيل | ٨ | ٤٨ ساعة | ٢٤ ساعة |
| أنظمة الشركة الإدارية | لا أثر على الجهات العميلة | — | ٧٢ ساعة | ٢٤ ساعة |

قاعدة ملزِمة: أهداف التعافي أعلاه لا تُعدّ نافذة إلا بعد إثباتها باختبار فعلي. والهدف غير المختبَر افتراض لا التزام.

## سيناريوهات التعافي

| السيناريو | الوصف | الاستجابة |
| --- | --- | --- |
| عطل في نظام واحد | تعطل خدمة أو قاعدة بيانات واحدة | استعادة من النسخ الاحتياطية داخل الموقع الرئيسي |
| فقدان مركز البيانات الرئيسي | حريق أو انقطاع ممتد أو عطل جسيم | تحويل الخدمة الكامل لموقع التعافي بجدة |
| هجوم برنامج فدية | تشفير أنظمة الإنتاج | عزل كامل ثم إعادة بناء من النسخ غير القابلة للتعديل |
| اختراق يمسّ سلامة البيانات | شك في تعديل غير مصرح به على البيانات | استعادة لنقطة زمنية سابقة مؤكدة السلامة |
| فقدان مزوّد سحابي | انقطاع الخدمة السحابية | تشغيل الأحمال في مركز البيانات المملوك |

## إجراء تحويل الخدمة إلى موقع التعافي

| # | الخطوة | المسؤول | المدة المستهدفة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | إعلان حالة التعافي واعتماد قرار التحويل | الرئيس التنفيذي بتوصية رئيس الأمن السيبراني | ٣٠ دقيقة |
| ٢ | إشعار الجهات العميلة ببدء التحويل | إدارة الاتصال المؤسسي | ٣٠ دقيقة |
| ٣ | التحقق من سلامة البيانات في موقع التعافي | إدارة العمليات السحابية | ٤٥ دقيقة |
| ٤ | تشغيل الأنظمة من الفئة الأولى | إدارة العمليات السحابية | ٩٠ دقيقة |
| ٥ | تحويل مسارات الشبكة وأسماء النطاقات | إدارة العمليات السحابية | ٣٠ دقيقة |
| ٦ | اختبار الخدمات والتحقق من عملها | إدارة الهندسة والتطوير | ٤٥ دقيقة |
| ٧ | إعلان استئناف الخدمة وإشعار الجهات العميلة | إدارة الاتصال المؤسسي | ٢٠ دقيقة |
| ٨ | تشغيل الأنظمة من الفئتين الثانية والثالثة | إدارة العمليات السحابية | حسب أهداف التعافي |

## إجراء التعافي من هجوم فدية

| # | الخطوة | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| ١ | عزل شبكي فوري للأنظمة المتأثرة | وفق خطة الاستجابة CS-PRO-002 |
| ٢ | التحقق من سلامة النسخ غير القابلة للتعديل | لا يُستعاد من نسخة قد تكون مصابة |
| ٣ | تحديد آخر نقطة زمنية مؤكدة السلامة | بالاستناد إلى سجلات الأحداث |
| ٤ | إعادة بناء البيئة من الصفر لا استعادتها فوق المصابة | إعادة البناء من البنية ككود |
| ٥ | استعادة البيانات للنقطة الزمنية المحددة | بعد التأكد من نظافة البيئة الجديدة |
| ٦ | تدوير جميع بيانات الاعتماد والأسرار | افتراض كشفها كاملةً |
| ٧ | مراقبة مكثفة لأربعة عشر يوماً | للتحقق من عدم بقاء موطئ قدم |

لا يُدفع أي مبلغ فدية. القرار في هذا الشأن للرئيس التنفيذي وحده بالتنسيق مع الجهات المختصة.

## الأدوار والمسؤوليات

| الدور | المسؤولية |
| --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | إعلان حالة التعافي واعتماد قرار التحويل |
| رئيس الأمن السيبراني | تقدير الوضع والتوصية بالتحويل والتحقق من سلامة البيئة |
| مدير العمليات السحابية | تنفيذ التحويل والاستعادة |
| مدير الهندسة والتطوير | التحقق من عمل التطبيقات بعد التعافي |
| إدارة الاتصال المؤسسي | إشعار الجهات العميلة والمستفيدين |
| الشؤون القانونية | الالتزامات التعاقدية ومستويات الخدمة |

## الاختبار

| الاختبار | الدورية | النطاق |
| --- | --- | --- |
| تمرين طاولة لسيناريو تعافٍ | نصف سنوي | فريق التعافي كاملاً |
| تحويل فعلي للخدمة إلى موقع التعافي | نصف سنوي | نظامان من الفئة الأولى على الأقل |
| اختبار إعادة البناء من البنية ككود | سنوي | بيئة كاملة |
| اختبار قوائم الاتصال ومسارات التصعيد | ربع سنوي | جميع الأدوار |

تُقارن نتائج كل اختبار بأهداف التعافي المعتمدة، ويُوثَّق الفارق ويُعالَج.

## مؤشرات القياس

| المؤشر | المستهدف |
| --- | --- |
| نسبة الأنظمة المحققة لأهداف التعافي في الاختبار الفعلي | ١٠٠٪ |
| الفارق بين زمن التعافي المستهدف والفعلي للفئة الأولى | لا يتجاوز ٢٥٪ |
| نسبة تنفيذ اختبارات التحويل في مواعيدها | ١٠٠٪ |
| عدد الأنظمة بلا هدف تعافٍ معتمد | صفر |

## المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه الخطة سنوياً على الأقل، وعقب كل اختبار تحويل، وعند إضافة نظام جديد إلى بيئة الإنتاج، وعقب أي حادثة أثّرت على الاستمرارية. وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | إدارة العمليات السحابية والبنية التحتية |  |  |
| رُوجعت بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.