شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تقييم سجل الأطراف الخارجية وتقييم مخاطرها ٥٦ طرفاً محصوراً · تسعة مصنّفة حرجة · أربع ملاحظات جوهرية تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-006 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | رئيس الأمن السيبراني |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 4-1-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل الأطراف الخارجية وتقييم مخاطرها

## الغرض

يوثّق هذا السجل حصر الأطراف الخارجية المتعاقدة مع شركة نَسَق للحلول الرقمية وتصنيفها وتقييم مخاطرها، ونتائج ضبط وصولها. ويُعدّ دليل التزام بالضابط ٤-١-٣ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-07.

## بيانات الدورة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم الدورة | TPR-1448-001 |
| النوع | الحصر والتقييم الأول الشامل |
| الفترة | ٨ – ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| المرجعية | معيار تقييم الأطراف الخارجية وضبط وصولها CS-STD-007 |
| الجهة المنفّذة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام بمشاركة المشتريات والشؤون القانونية |
| المخاطرة المرتبطة | R-05 |

## الوضع قبل هذه الدورة

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| سجل موحّد للأطراف الخارجية | غير موجود |
| تقييم أمني قبل التعاقد | لم يُجرَ لأي طرف |
| بنود أمن سيبراني في العقود | بنود سرية عامة فقط |
| حسابات أطراف خارجية | غير محصورة ولا تخضع لمراجعة |
| المكتبات والمكوّنات البرمجية المدمجة | غير محصورة |

## نتيجة الحصر

| الفئة | العدد | نسبة الوصول لبيانات إنتاج أو كود |
| --- | --- | --- |
| حرجة | ٩ | جميعها |
| عالية | ٢٧ | ١٢ منها |
| متوسطة | ١٤ | لا يوجد |
| منخفضة | ٦ | لا يوجد |
| الإجمالي | ٥٦ | ٢١ |

كشف الحصر أن العدد الفعلي للأطراف الخارجية ٥٦ لا ٤٠ كما كان مقدَّراً، وأن ١٦ طرفاً لم تكن معروفة لإدارة الأمن السيبراني، دخلت عبر تعاقدات مباشرة من الإدارات.

## الأطراف المصنّفة حرجة

| # | الطرف | الخدمة | مستوى الوصول | نتيجة التقييم | الإجراء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | مزود الخدمات السحابية | استضافة بيئات الاختبار وجزء من الإنتاج | بيانات مستضافة | مقبول بشروط | إدراج بند إعادة البيانات والحذف الآمن عند التجديد |
| ٢ | شركة تعاقد كوادر تقنية (أ) | ١٩ مطوّراً متعاقداً | كود مصدري · بيئة تطوير | غير مقبول | تقييد الوصول فوراً · تعليق التعاقد حتى استيفاء المتطلبات |
| ٣ | شركة تعاقد كوادر تقنية (ب) | ٧ مطوّرين متعاقدين | كود مصدري | مقبول بشروط | تقييد الوصول للمستودعات اللازمة فقط |
| ٤ | مقدّم خدمات مراقبة أمنية مُدارة | مراقبة تكميلية بالوصول عن بُعد | سجلات وتنبيهات | غير مقبول | مركز العمليات خارج المملكة — إنهاء الخدمة أو نقلها داخل المملكة |
| ٥ | مزود نظام إدارة الأحداث | دعم وصيانة | وصول إداري للسجلات | مقبول بشروط | تحويل الوصول لبوابة مُدارة وتسجيل الجلسات |
| ٦ | مزود قواعد البيانات | دعم فني | وصول عند الطلب | مقبول | تفعيل الوصول عند الطلب فقط |
| ٧ | مزود بوابة الدفع | تكامل مدفوعات | واجهة برمجية | مقبول | لا يوجد إجراء |
| ٨ | مزود خدمة التحقق من الهوية | تكامل | واجهة برمجية | مقبول | لا يوجد إجراء |
| ٩ | شركة التدقيق الخارجي | تدقيق مالي والتزام | بيانات مالية | مقبول | تحديث اتفاقية السرية |

## الملاحظات الجوهرية

### ملاحظة ١ — مركز عمليات أمنية مُدار خارج المملكة

مقدّم خدمات المراقبة الأمنية المُدارة يشغّل مركز عملياته خارج المملكة ويصل لسجلات الشركة عن بُعد. وهذا مخالف لمتطلب الضابط ٤-١-٣ الذي يوجب أن تكون مراكز عمليات خدمات الأمن السيبراني المُدارة التي تستخدم الوصول عن بُعد داخل المملكة بالكامل.

الإجراء: إشعار المزود بالمخالفة ومنحه مهلة تسعين يوماً لنقل العمليات داخل المملكة، وإلا يُنهى التعاقد. وعُلّق وصوله للسجلات الحساسة فوراً حتى المعالجة.

### ملاحظة ٢ — مطوّرون متعاقدون بوصول غير مقيَّد

تسعة عشر مطوّراً من شركة التعاقد (أ) لديهم وصول إلى ٣٤ مستودع كود، بينها مستودعات لا علاقة لها بمهامهم، وخمسة منهم يعملون من أجهزة شخصية غير مُدارة.

الإجراء: تقييد الوصول لثلاثة مستودعات فقط لكل مطوّر حسب المهمة، وإلزامهم بالعمل من بيئة عمل افتراضية مُدارة، وتعليق التعاقد حتى توقيع الملحق الأمني.

### ملاحظة ٣ — أطراف خارجية خارج علم إدارة الأمن السيبراني

ستة عشر طرفاً تعاقدت معهم الإدارات مباشرةً دون مرور على إدارة الأمن السيبراني، أربعة منهم لديهم وصول تقني.

الإجراء: إلزام المشتريات بمرور كل تعاقد تقني على إدارة الأمن السيبراني قبل التوقيع، وإدراج ذلك في إجراءات الشراء.

### ملاحظة ٤ — مكوّنات برمجية مدمجة غير محصورة

كشف الفحص الآلي ٢٤١ مكتبة مفتوحة المصدر مدمجة في الأنظمة، منها ٣٧ مكتبة غير مصانة منذ أكثر من عامين، و٩ مكتبات بها ثغرات معروفة عالية الخطورة.

الإجراء: إنشاء قائمة مكوّنات برمجية لكل نظام، وفحص آلي شهري، واستبدال المكتبات غير المصانة.

## حالة الإجراءات التصحيحية

| # | الإجراء | المالك | الموعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | تعليق وصول المزود المخالف للسجلات الحساسة | أ. ريم الشهري | فوري | مكتمل |
| ٢ | تقييد وصول المطوّرين المتعاقدين | م. طلال الحربي | ١٤ يوماً | مكتمل |
| ٣ | إشعار مقدّم الخدمات المُدارة بمهلة النقل داخل المملكة | الشؤون القانونية | ٣٠ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٤ | إلزام المتعاقدين ببيئة عمل افتراضية مُدارة | م. عمر البلوي | ٦٠ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٥ | تعديل إجراءات الشراء لإلزام المراجعة الأمنية | المشتريات | ٤٥ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٦ | إنشاء قائمة المكوّنات البرمجية والفحص الشهري | م. طلال الحربي | ٩٠ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٧ | إدراج الملحق الأمني في العقود الجديدة والمجدَّدة | الشؤون القانونية | مستمر | قيد التنفيذ |

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-05 — اختراق سلسلة الإمداد البرمجية | ١٥ — حرجة | ٨ — متوسطة | مخفَّضة · تُغلق بعد اكتمال الإجراءات ٣ و٦ |

## الدورة القادمة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| الموعد | إعادة تقييم الأطراف الحرجة بعد تسعين يوماً |
| النطاق | التحقق من نقل مركز العمليات داخل المملكة · قائمة المكوّنات البرمجية · حسابات الأطراف الخارجية |
| المسؤول | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ الحصر والتقييم | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.