شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تنفيذ سجل ضبط البيئة السحابية والتحقق من إعادة البيانات عشرة انحرافات · اختبار استخراج البيانات تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-020 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 4-2-2 · 4-2-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل ضبط البيئة السحابية والتحقق من إعادة البيانات

## الغرض

يوثّق هذا السجل تطبيق الإعدادات الآمنة على البيئة السحابية في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ونتيجة اختبار استخراج البيانات. ويُعدّ دليل التزام بالضابطين ٤-٢-٢ و ٤-٢-٣ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-20.

## بيانات المشروع

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم المشروع | CLD-1449-001 |
| الفترة | رجب – رمضان ١٤٤٩هـ |
| المرجعية | معيار الإعدادات الآمنة للبيئة السحابية CS-STD-015 · سياسة الحوسبة السحابية CS-POL-009 |
| مالك التنفيذ | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المخاطرة المرتبطة | R-16 |

## نطاق البيئة

| البند | العدد |
| --- | --- |
| الاشتراكات السحابية | ٤ — إنتاج · ما قبل الإنتاج · اختبار · تطوير |
| الموارد السحابية | ١,٢٤٧ |
| الهويات البشرية | ١٤٦ |
| هويات الأحمال وحسابات الخدمة | ٢١٤ |
| حاويات التخزين | ٣٨ |

## نسبة الالتزام بالمعيار

| المجال | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| الهويات والصلاحيات | ٣٤% | ١٠٠% |
| الشبكة | ٥١% | ٩٨% |
| التخزين | ٤٢% | ١٠٠% |
| التسجيل والمراقبة | ١٨% | ١٠٠% |
| الوسم والتصنيف | صفر | ١٠٠% |
| موقع البيانات | ١٠٠% | ١٠٠% |
| المتوسط العام | ٤١% | ٩٩% |

## الانحرافات المكتشفة والمعالَجة

| # | الانحراف | العدد | الإجراء |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | مفاتيح وصول طويلة العمر | ٤٧ | أُلغيت واستُبدلت بهوية الحمل |
| ٢ | هويات بصلاحيات إدارية كاملة | ١٢ | قُلّصت للحد الأدنى |
| ٣ | موارد بلا وسم تصنيف أو مالك | ٣٨٤ | وُسمت · فُعّل الرفض الآلي للإنشاء بلا وسم |
| ٤ | حاويات تخزين تسمح بوصول عام | ٣ | حُجبت · فُعّل الحجب على مستوى الاشتراك |
| ٥ | حاويات تخزين غير مشفَّرة | ٩ | شُفّرت بمفاتيح تديرها الشركة |
| ٦ | منافذ إدارة مفتوحة على الإنترنت | ٥ | أُغلقت · حُصر الوصول ببوابة الوصول المُدارة |
| ٧ | اشتراكات دون تفعيل تسجيل عمليات لوحة التحكم | ٣ من ٤ | فُعّل على الجميع في كل المناطق |
| ٨ | استخدام الحساب الجذري في عمليات تشغيلية | ٦ حالات | مُنع · فُعّل تنبيه فوري على أي استخدام |
| ٩ | موارد أُنشئت يدوياً خارج القوالب | ٢١١ | ١٦٣ أُعيد إنشاؤها من القوالب · ٤٨ أُوقفت |
| ١٠ | بيانات إنتاج حقيقية في بيئة تطوير سحابية | حاويتان | حُذفت واستُبدلت ببيانات مقنَّعة |

الانحراف التاسع هو الأهم بنيوياً: ٢١١ مورداً أُنشئت يدوياً من لوحة التحكم. المورد المُنشأ يدوياً لا يُعاد بناؤه بالضبط عند الكارثة ولا يخضع لمراجعة أقران ولا يُرصد تغييره — وهو بذلك خارج الحوكمة كلياً حتى لو كانت إعداداته سليمة لحظة الإنشاء.

## اكتشاف الانحراف المستمر

| البند | الحالة |
| --- | --- |
| الفحص الآلي للإعدادات | كل ساعة |
| التصحيح التلقائي | مفعَّل للوصول العام للتخزين وتعطيل التسجيل |
| التنبيهات الحرجة | نشر للعموم · تعطيل تسجيل · تغيير صلاحيات إدارية · استخدام الحساب الجذري |
| انحرافات رُصدت بعد الضبط خلال ٦٠ يوماً | ٢٣ |
| منها صُحّحت تلقائياً | ١٤ |
| متوسط زمن معالجة الانحراف الحرج | ٣.١ ساعة |

## اختبار استخراج البيانات وإعادتها

نُفّذ الاختبار السنوي المنصوص عليه في سياسة الحوسبة السحابية CS-POL-009، للتحقق من قابلية تنفيذ البند التعاقدي عملياً لا نظرياً.

| # | نوع البيانات | الحجم | الصيغة | زمن الاستخراج | قابلية الاستيراد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | قواعد بيانات علائقية | ٢.٤ تيرابايت | صيغة مفتوحة | ٤ ساعات و١٢ دقيقة | تحقق بنجاح |
| ٢ | تخزين كائني — مرفقات | ٦.١ تيرابايت | ملفات أصلية | ٩ ساعات و٣٨ دقيقة | تحقق بنجاح |
| ٣ | إعدادات البنية التحتية | — | بنية ككود | ٢٢ دقيقة | تحقق بنجاح |
| ٤ | سجلات الأحداث | ١.٨ تيرابايت | صيغة مفتوحة | ٣ ساعات و٧ دقائق | تحقق بنجاح |
| ٥ | صور الحاويات | ٢٤٠ جيجابايت | صيغة قياسية | ٥١ دقيقة | تحقق بنجاح |

### الاكتشافات

| # | الاكتشاف | الأثر | الإجراء |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | بيانات إحدى الخدمات المُدارة تُصدَّر بصيغة ملكية لا تُستورَد لدى مزوّد آخر | يتعذّر النقل الفعلي رغم وجود البند التعاقدي | بُني محوّل صيغ واختُبر بنجاح |
| ٢ | استخراج التخزين الكائني تجاوز ٩ ساعات | يتعذّر الالتزام بمهلة معقولة عند إنهاء مفاجئ | التفاوض على آلية استخراج متوازٍ عند التجديد |
| ٣ | لا يوجد إجراء موثق لطلب إفادة الإتلاف من المزوّد | لا دليل على إتلاف نسخ المزوّد | أُضيف نموذج طلب إفادة إتلاف للإجراء التعاقدي |

الخلاصة: البند التعاقدي وحده لا يكفي. اختبار الاستخراج كشف أن بيانات خدمة كاملة كانت غير قابلة للنقل عملياً رغم وجود البند، ولو اكتُشف ذلك وقت إنهاء العقد لكانت الشركة أمام التزام تعاقدي متعذّر التنفيذ.

## فصل بيئات الجهات العميلة

| البند | النتيجة |
| --- | --- |
| فصل منطقي بين بيئات الجهات الإحدى عشرة | مُتحقَّق منه — اختبار وصول متبادل فشل كما هو مطلوب |
| مفاتيح تشفير مستقلة للبيانات المصنّفة سري جداً | ١١ مفتاحاً مستقلاً |
| تسجيل منفصل لعمليات كل بيئة | مفعَّل |
| تقارير التزام دورية للجهات العميلة | فُعّلت — أول تقرير أُرسل لـ ١١ جهة |

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-16 — تعذّر استرجاع البيانات عند انتهاء العلاقة مع المزوّد | ٨ — متوسطة | ٤ — منخفضة | مغلقة |

## الفجوات المتبقية

| # | الفجوة | الإجراء | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | نسبة التزام الشبكة ٩٨٪ — ٢١ مورداً باستثناءات معتمدة | مراجعة الاستثناءات وإغلاق ما أمكن | ٩٠ يوماً |
| ٢ | آلية الاستخراج المتوازي للتخزين الكائني | التفاوض عند تجديد العقد | ١٨٠ يوماً |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| ٤-٢-٢ تطبيق متطلبات الحوسبة السحابية | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ٤-٢-٣ تغطية المتطلبات وإعادة البيانات | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ المشروع | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.