شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل مراجعة سجل تنفيذ الدورة الأولى للمراجعات الدورية ثمانية عشر مكوّناً · ٣٧ ملاحظة · إغلاق ضوابط المراجعة تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-023 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٥٠هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — ثمانية عشر ضابط مراجعة دورية |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تنفيذ الدورة الأولى للمراجعات الدورية

## الغرض

يوثّق هذا السجل إتمام الدورة الأولى الكاملة لمراجعة المكونات الفرعية الثمانية عشر في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ويُعدّ دليل التزام بضوابط المراجعة الدورية ومخرَجاً من حزمة العمل WP-23.

## بيانات الدورة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم الدورة | PRV-1449-001 |
| النوع | الدورة الأولى الكاملة — جميع المكونات الفرعية |
| الفترة | ذو القعدة ١٤٤٩هـ – صفر ١٤٥٠هـ |
| المرجعية | جدول المراجعات الدورية CS-PLN-006 · إجراء المراجعة والتدقيق CS-PRO-007 |
| الجهة المنفّذة | ملّاك المكونات الفرعية بإشراف وحدة الحوكمة |

## قاعدة الإغلاق المطبَّقة

لم يُعتمد أي ضابط مراجعة دورية على أساس وجود الجدول، بل بعد إتمام دورة موثقة لكل مكوّن فرعي تتضمن نطاقاً وأدلة وملاحظات وإجراءات تصحيحية واعتماداً.

## نتائج المراجعات

| الضابط | المكوّن الفرعي | الأدلة المفحوصة | الملاحظات | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ٢-١-٦ | إدارة الأصول | سجل ٣,١٥٤ أصلاً · نتائج الاكتشاف الآلي | ٢ | مكتملة |
| ٢-٢-٤ | الهويات والصلاحيات | ١,٣١٠ حساباً · جميع الحسابات الإدارية | ٣ | مكتملة |
| ٢-٣-٤ | حماية الأنظمة | تقارير الالتزام بالتحصين · تغطية الحماية | ٢ | مكتملة |
| ٢-٤-٤ | حماية البريد | نتائج ٤ تمارين تصيّد · سجلات التصفية | ١ | مكتملة |
| ٢-٥-٤ | أمن الشبكات | ٢٥٣ قاعدة جدار حماية · نتائج اختبار العزل | ٣ | مكتملة |
| ٢-٦-٤ | الأجهزة المحمولة | ٧٢٢ جهازاً مسجَّلاً | ٢ | مكتملة |
| ٢-٧-٣ | حماية البيانات | تقارير منع التسرب · نتائج التقنيع | ٢ | مكتملة |
| ٢-٨-٤ | التشفير | تقرير المطابقة · سجل ١٤٧ مفتاحاً | ٢ | مكتملة |
| ٢-٩-٤ | النسخ الاحتياطية | تقارير النسخ · نتائج إعادة اختبار التعافي | ١ | مكتملة |
| ٢-١٠-٤ | إدارة الثغرات | ٢,٠١٦ ثغرة مؤكدة · تقارير المهل | ٢ | مكتملة |
| ٢-١١-٤ | اختبار الاختراق | تقرير الاختبار · نتائج إعادة الاختبار | ٢ | مكتملة |
| ٢-١٢-٤ | السجلات والمراقبة | ١٣ مصدراً · ١١١ قاعدة كشف | ٣ | مكتملة |
| ٢-١٣-٤ | إدارة الحوادث | سجلات الحوادث · تمارين المحاكاة | ٢ | مكتملة |
| ٢-١٤-٤ | الأمن المادي | سجلات الدخول · إفادات الإتلاف | ٢ | مكتملة |
| ٢-١٥-٤ | حماية تطبيقات الويب | ٢٣ نظاماً · نتائج بوابات الإطلاق | ١ | مكتملة |
| ٣-١-٤ | الصمود واستمرارية الأعمال | نتائج اختبار التحويل · تحليل الأثر | ٢ | مكتملة |
| ٤-١-٤ | الأطراف الخارجية | ٥٦ طرفاً · الملاحق الأمنية | ٣ | مكتملة |
| ٤-٢-٤ | الحوسبة السحابية | ١,٢٤٧ مورداً · تقارير الانحراف | ٢ | مكتملة |
| الإجمالي | ١٨ مكوّناً فرعياً |  | ٣٧ ملاحظة | جميعها مكتملة |

## توزيع الملاحظات

| التصنيف | العدد |
| --- | --- |
| جوهرية | ٣ |
| مهمة | ١٤ |
| تحسينية | ٢٠ |

## الملاحظات الجوهرية

| # | الضابط | الملاحظة | الإجراء | المهلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | ٤-١-٤ | ١٤ ملحقاً أمنياً لم يُوقَّع بعد مع متعاقدين، منها ٤ لهم وصول للكود | تعليق الوصول حتى التوقيع · إنهاء التعاقد عند الرفض | ٣٠ يوماً |
| ٢ | ٢-٢-٤ | ٣١ حساب خدمة غير بشري لا يزال دون مالك رغم رصدها في مراجعة سابقة | إسناد ملّاك وتدوير البيانات · تصعيد التأخر للجنة | ٣٠ يوماً |
| ٣ | ٢-١٢-٤ | قاعدتا كشف من اختبار الاختراق لم تُختبر فعاليتهما بعد إضافتهما | اختبار الفعالية بمحاكاة مضبوطة | ٣٠ يوماً |

الملاحظة الثانية متكررة: رُصدت في سجل المراجعة الدورية للصلاحيات CS-REG-002 ولم تُغلق. وطُبّقت قاعدة تكرار المخالفة في إجراء التحقق من الالتزام CS-PRO-006، فأُجري تحليل سبب جذر وتبيّن أن المهمة أُسندت دون تخصيص وقت لها في خطة الإدارة. صُعّدت للجنة الإشرافية وأُعيد جدولتها بمالك ووقت مخصص.

## أبرز الملاحظات المهمة

| الضابط | الملاحظة | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| ٢-١-٦ | ٤٧ مورداً سحابياً أُنشئ خلال الربع دون وسم رغم الرفض الآلي — تبيّن وجود مسار إنشاء بديل | إغلاق المسار البديل |
| ٢-٥-٤ | ١٢ قاعدة جدار حماية لم تُستخدم خلال ٩٠ يوماً | حذفها بعد التحقق |
| ٢-٦-٤ | ٢٣ جهازاً شخصياً مسجَّلاً لم يتصل بالمنصة منذ ٦٠ يوماً | إلغاء تسجيلها وحجب وصولها |
| ٢-٧-٣ | قاعدة منع تسرب واحدة تنتج ٧١٪ من الإيجابيات الخاطئة | إعادة ضبط القاعدة |
| ٢-١٣-٤ | تمرين المحاكاة لم يشمل سيناريو يمسّ جهة عميلة | إدراجه في التمرين القادم |
| ٤-١-٤ | ٩ أطراف خارجية تجاوزت موعد إعادة تقييمها السنوي | جدولة التقييم |

## فعالية دورة المراجعة نفسها

| المؤشر | النتيجة |
| --- | --- |
| مكونات فرعية رُوجعت في موعدها | ١٨ من ١٨ |
| متوسط زمن إعداد تقرير المراجعة | ٤.٢ يوم عمل |
| ملاحظات كُشفت بالمراجعة ولم تكشفها الأدوات الآلية | ١١ من ٣٧ — ٣٠% |
| ملاحظات متكررة من دورة سابقة | ١ |

الملاحظات الإحدى عشرة التي لم تكشفها الأدوات هي مبرر وجود المراجعة البشرية. الأدوات تفحص ما بُرمجت لفحصه، والمراجعة تسأل أسئلة لم تُبرمَج — مثل: لماذا لا تزال هذه القاعدة موجودة؟ ومن يملك هذا الحساب؟ وهل ما زال هذا المتطلب مناسباً؟

## إغلاق ضوابط المراجعة الدورية

| المكوّن | الضوابط | الحالة |
| --- | --- | --- |
| الثاني — التعزيز | ٢-١-٦ ٢-٢-٤ ٢-٣-٤ ٢-٤-٤ ٢-٥-٤ ٢-٦-٤ ٢-٧-٣ ٢-٨-٤ ٢-٩-٤ ٢-١٠-٤ ٢-١١-٤ ٢-١٢-٤ ٢-١٣-٤ ٢-١٤-٤ ٢-١٥-٤ | مطبَّقة بالكامل |
| الثالث — الصمود | ٣-١-٤ | مطبَّق بالكامل |
| الرابع — الأطراف الخارجية والسحابة | ٤-١-٤ ٤-٢-٤ | مطبَّقان بالكامل |

## الدورة القادمة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| الموعد | الربع التالي وفق جدول CS-PLN-006 |
| النطاق | المكونات ذات الدورية الربع سنوية · متابعة الملاحظات السبع والثلاثين |
| تركيز إضافي | التحقق من إغلاق الملاحظة المتكررة وعدم عودتها |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ المراجعات | ملّاك المكونات الفرعية |  |  |
| أشرف على الدورة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| عُرضت على | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.