شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO تقرير تقييم تقييم الفجوة — المكوّن الأول حوكمة الأمن السيبراني · ١٠ مكونات فرعية · ٣٥ ضابطاً تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-ASM-001 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | رئيس الأمن السيبراني |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | عند إعادة التقييم |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — المكوّن الأول |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# تقييم الفجوة — المكوّن الأول: حوكمة الأمن السيبراني

## الغرض

يوثّق هذا التقرير نتيجة تقييم التزام شركة نَسَق للحلول الرقمية بضوابط المكوّن الأول من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024، ويحدد الفجوات القائمة وأولويات معالجتها.

## النطاق والمرجعية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| المكوّن | الأول — حوكمة الأمن السيبراني |
| المكونات الفرعية | ١٠ |
| عدد الضوابط المقيَّمة | ٣٥ |
| تاريخ التقييم | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| جهة التقييم | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| المنهجية | وثيقة نطاق التطبيق ومنهجية العمل CS-DOC-002 |

## ملخص النتيجة

| الحالة | العدد | النسبة من الضوابط |
| --- | --- | --- |
| مطبَّق بالكامل | ١ | ٣% |
| مطبَّق جزئياً | ١٣ | ٣٧% |
| غير مطبَّق | ٢١ | ٦٠% |
| غير منطبق | ٠ | — |
| نسبة الالتزام بالمكوّن الأول |  | ٢١% |

## نتيجة التقييم لكل مكوّن فرعي

| المكوّن الفرعي | الرقم | الضوابط | نسبة الالتزام |
| --- | --- | --- | --- |
| استراتيجية الأمن السيبراني | ١-١ | ٣ | ٠% |
| إدارة الأمن السيبراني | ١-٢ | ٣ | ٥٠% |
| سياسات وإجراءات الأمن السيبراني | ١-٣ | ٤ | ٢٥% |
| أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني | ١-٤ | ٢ | ٢٥% |
| إدارة مخاطر الأمن السيبراني | ١-٥ | ٤ | ٠% |
| الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية | ١-٦ | ٤ | ٣٨% |
| الالتزام بتشريعات وتنظيمات ومعايير الأمن السيبراني | ١-٧ | ١ | ٠% |
| المراجعة والتدقيق الدوري للأمن السيبراني | ١-٨ | ٣ | ١٧% |
| الأمن السيبراني المتعلق بالموارد البشرية | ١-٩ | ٦ | ٢٥% |
| التوعية والتدريب بالأمن السيبراني | ١-١٠ | ٥ | ٢٠% |

## ١-١ استراتيجية الأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-١-١ | تحديد وتوثيق واعتماد استراتيجية الأمن السيبراني ودعمها من صاحب الصلاحية، ومواءمتها مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية | غير مطبَّق | لا توجد استراتيجية موثقة. التوجهات الأمنية تُدار بقرارات متفرقة دون ربط بأهداف الشركة ولا بالمتطلبات التنظيمية |
| ١-١-٢ | تنفيذ خطة عمل لتطبيق استراتيجية الأمن السيبراني | غير مطبَّق | لا توجد خطة عمل ولا قائمة مشاريع ومبادرات ولا متابعة لحالة إنجازها |
| ١-١-٣ | مراجعة الاستراتيجية على فترات زمنية مخطط لها أو عند تغيّر المتطلبات التشريعية والتنظيمية | غير مطبَّق | لا يوجد جدول مراجعة معتمد ولا آلية لتوثيق التغييرات واعتمادها |

## ١-٢ إدارة الأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٢-١ | إنشاء إدارة معنية بالأمن السيبراني مستقلة عن إدارة تقنية المعلومات، وترتبط برئيس الجهة أو من ينيبه | مطبَّق بالكامل | لا توجد فجوة. الإدارة قائمة بـ ١٤ موظفاً وترتبط بالرئيس التنفيذي مباشرة |
| ١-٢-٢ | شغل جميع وظائف الأمن السيبراني بمواطنين متفرغين وذوي كفاءة | مطبَّق جزئياً | وظيفتان مشغولتان عبر عقود تعهيد، ولا يوجد توثيق معتمد لمتطلبات الكفاءة لكل وظيفة |
| ١-٢-٣ | إنشاء لجنة إشرافية للأمن السيبراني بتوجيه من صاحب الصلاحية | غير مطبَّق | لا توجد لجنة إشرافية ولا ميثاق عمل ولا اجتماعات موثقة |

## ١-٣ سياسات وإجراءات الأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٣-١ | تحديد سياسات وإجراءات الأمن السيبراني وتوثيقها واعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها | مطبَّق جزئياً | توجد صفحات متفرقة في مرجع داخلي منذ ٢٠٢٠، غير معتمدة من صاحب الصلاحية وغير منشورة رسمياً |
| ١-٣-٢ | ضمان تطبيق سياسات وإجراءات الأمن السيبراني | غير مطبَّق | لا توجد آلية للتحقق من الالتزام بالسياسات ولا تقارير متابعة |
| ١-٣-٣ | دعم السياسات والإجراءات بمعايير تقنية أمنية | مطبَّق جزئياً | توجد معايير تحصين لصور الحاويات فقط، ولا تغطي الخوادم وقواعد البيانات والبيئة السحابية |
| ١-٣-٤ | مراجعة السياسات والإجراءات والمعايير وتحديثها على فترات زمنية مخطط لها | غير مطبَّق | لم تُراجع منذ إعدادها في ٢٠٢٠ ولا يوجد جدول مراجعة |

## ١-٤ أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٤-١ | تحديد وتوثيق واعتماد الهيكل التنظيمي للحوكمة والأدوار والمسؤوليات وتقديم الدعم لإنفاذها | مطبَّق جزئياً | الهيكل التنظيمي قائم فعلياً لكن الأدوار والمسؤوليات غير موثقة في وثيقة معتمدة، ولا يوجد مصفوفة مسؤوليات |
| ١-٤-٢ | مراجعة أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني وتحديثها على فترات زمنية مخطط لها | غير مطبَّق | لا توجد مراجعة دورية ولا جدول معتمد لها |

## ١-٥ إدارة مخاطر الأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٥-١ | تحديد وتوثيق واعتماد منهجية وإجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني | غير مطبَّق | لا توجد منهجية معتمدة ولا معايير لتقدير الأثر والاحتمالية ولا مستويات قبول للمخاطر |
| ١-٥-٢ | تطبيق منهجية وإجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني | غير مطبَّق | لا يوجد سجل مخاطر ولا خطط معالجة ولا ملّاك معيّنون للمخاطر |
| ١-٥-٣ | تنفيذ تقييم المخاطر في المشاريع التقنية والتغييرات وعند التعاقد مع أطراف خارجية وقبل إطلاق المنتجات والخدمات | غير مطبَّق | يُطلق ما معدله ٤٠ تغييراً شهرياً على بيئة الإنتاج دون تقييم مخاطر مسبق |
| ١-٥-٤ | مراجعة منهجية وإجراءات إدارة المخاطر وتحديثها دورياً | غير مطبَّق | لا توجد منهجية لتُراجَع. يُعالَج هذا الضابط بعد اعتماد المنهجية في الضابط ١-٥-١ |

## ١-٦ الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٦-١ | تضمين متطلبات الأمن السيبراني في منهجية وإجراءات إدارة المشاريع وإدارة التغيير | مطبَّق جزئياً | توجد مراجعة أمنية غير رسمية في بعض المشاريع، دون توثيقها كمتطلب إلزامي في منهجية إدارة المشاريع |
| ١-٦-٢ | تغطية متطلبات إدارة المشاريع والتغييرات لتقييم الثغرات ومراجعة الإعدادات والتحصين قبل الإطلاق | مطبَّق جزئياً | تُراجع الإعدادات يدوياً عند الإطلاق دون معيار معتمد، ولا توجد إدارة مركزية للإعدادات والتحصين |
| ١-٦-٣ | تغطية متطلبات مشاريع تطوير التطبيقات والبرمجيات | مطبَّق جزئياً | الفحص الأمني للكود مفعّل على ٩ خطوط نشر من أصل ٢٣، ولا يوجد فصل كامل بين بيئات التطوير والاختبار والإنتاج |
| ١-٦-٤ | مراجعة متطلبات الأمن السيبراني في إدارة المشاريع دورياً | غير مطبَّق | لا توجد مراجعة دورية ولا جدول معتمد |

## ١-٧ الالتزام بتشريعات وتنظيمات ومعايير الأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٧-١ | حصر الاتفاقيات والالتزامات الدولية المعتمدة محلياً المتضمنة متطلبات أمن سيبراني، والالتزام بها | غير مطبَّق | لا توجد قائمة محصورة ومعتمدة بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية المنطبقة، ولا تقرير التزام دوري |

## ١-٨ المراجعة والتدقيق الدوري للأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٨-١ | مراجعة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني دورياً من قبل الإدارة المعنية بالأمن السيبراني | غير مطبَّق | لا توجد مراجعة داخلية دورية ولا خطة مراجعة معتمدة |
| ١-٨-٢ | مراجعة وتدقيق تطبيق الضوابط من أطراف مستقلة عن الإدارة المعنية بالأمن السيبراني | مطبَّق جزئياً | يوجد تدقيق خارجي سنوي يقتصر على النواحي المالية والالتزام العام، ولا يغطي ضوابط الأمن السيبراني |
| ١-٨-٣ | توثيق نتائج المراجعة والتدقيق وعرضها على اللجنة الإشرافية وصاحب الصلاحية | غير مطبَّق | لا توجد آلية رفع نتائج، ولا توجد لجنة إشرافية تُعرض عليها النتائج أصلاً |

## ١-٩ الأمن السيبراني المتعلق بالموارد البشرية

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-٩-١ | تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات الأمن السيبراني المتعلقة بالعاملين قبل التوظيف وأثناء العمل وعند انتهاء العلاقة | غير مطبَّق | لا توجد وثيقة معتمدة تحدد هذه المتطلبات |
| ١-٩-٢ | تطبيق متطلبات الأمن السيبراني المتعلقة بالعاملين | مطبَّق جزئياً | تُطبَّق ممارسات متفرقة دون مرجع موثق، وتختلف بين الموظفين والمتعاقدين |
| ١-٩-٣ | تغطية المتطلبات قبل بدء العلاقة المهنية: المسح الأمني وبنود السرية | مطبَّق جزئياً | تُوقَّع اتفاقية سرية مع الموظفين، ولا تُوقَّع مع جميع المتعاقدين التقنيين، ولا يُجرى مسح أمني للوظائف الحساسة |
| ١-٩-٤ | تغطية المتطلبات خلال العلاقة المهنية: التوعية والالتزام بالسياسات | مطبَّق جزئياً | توجد توعية سنوية عامة، ولا توجد متطلبات خاصة بالوظائف ذات الصلاحيات العالية |
| ١-٩-٥ | مراجعة وإلغاء الصلاحيات مباشرة بعد انتهاء أو إنهاء العلاقة الوظيفية | غير مطبَّق | لا يوجد إجراء إخلاء طرف تقني موثق. رُصدت حسابات نشطة لمتعاقدين انتهت عقودهم |
| ١-٩-٦ | مراجعة متطلبات الأمن السيبراني المتعلقة بالعاملين دورياً | غير مطبَّق | لا توجد مراجعة دورية |

## ١-١٠ التوعية والتدريب بالأمن السيبراني

| الضابط | المتطلب | الحالة | الفجوة القائمة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١-١٠-١ | تطوير واعتماد برنامج للتوعية بالأمن السيبراني عبر قنوات متعددة دورياً | غير مطبَّق | لا يوجد برنامج توعية معتمد ولا خطة سنوية ولا تنوع في القنوات |
| ١-١٠-٢ | تطبيق البرنامج المعتمد للتوعية | مطبَّق جزئياً | تُرسل رسالة توعوية سنوية عبر البريد فقط، دون قياس أثر ولا تغطية للمتعاقدين |
| ١-١٠-٣ | تغطية البرنامج لأهم المخاطر والتهديدات وكيفية حماية الجهة منها | غير مطبَّق | المحتوى الحالي عام ولا يغطي المخاطر الفعلية للشركة مثل التصيّد واختراق سلسلة الإمداد البرمجية |
| ١-١٠-٤ | توفير المهارات المتخصصة والتدريب للعاملين في المجالات المرتبطة مباشرة بالأمن السيبراني | مطبَّق جزئياً | يحضر بعض أفراد الفريق دورات بمبادرة فردية، دون خطة تدريب معتمدة ولا ميزانية مخصصة |
| ١-١٠-٥ | مراجعة تطبيق برنامج التوعية دورياً | غير مطبَّق | لا توجد مراجعة ولا مؤشرات قياس |

## أولويات المعالجة

الفجوات مرتَّبة بحسب أثرها على بقية الضوابط، إذ إن معالجة الضوابط التأسيسية شرط لمعالجة غيرها.

| الأولوية | الضوابط | المبرر |
| --- | --- | --- |
| حرجة | ١-٥-١ ١-٥-٢ ١-٥-٣ | غياب إدارة المخاطر يعطّل ترتيب الأولويات في المشروع كله، ويترك ٤٠ تغييراً شهرياً على الإنتاج دون تقييم |
| حرجة | ١-٩-٥ | وجود حسابات نشطة لمتعاقدين منتهية عقودهم خطر مباشر وقابل للاستغلال فوراً |
| عالية | ١-١-١ ١-١-٢ ١-١-٣ | الاستراتيجية مرجع تستند إليه بقية المكونات |
| عالية | ١-٢-٣ | اللجنة الإشرافية شرط لاعتماد المخرجات ورفع النتائج في الضابط ١-٨-٣ |
| عالية | ١-٣-١ ١-٣-٢ ١-٣-٤ | السياسات مرجع تشير إليه أغلب ضوابط المكوّن الثاني |
| عالية | ١-٧-١ | الالتزام التشريعي شرط لصحة نطاق المشروع |
| عالية | ١-٥-٤ | يُستكمل مع حزمة إدارة المخاطر فور اعتماد المنهجية |
| متوسطة | ١-٤-١ ١-٤-٢ ١-٦-١ ١-٦-٢ ١-٦-٣ ١-٦-٤ | تحسينات على ممارسات قائمة جزئياً |
| متوسطة | ١-٣-٣ | توسعة معايير التحصين لتغطي الخوادم وقواعد البيانات والبيئة السحابية |
| متوسطة | ١-٨-١ ١-٨-٢ ١-٨-٣ | تُبنى بعد اكتمال الضوابط التي ستُراجَع |
| متوسطة | ١-٩-١ ١-٩-٢ ١-٩-٣ ١-٩-٤ ١-٩-٦ | تتطلب تنسيقاً مع الموارد البشرية وتعديل نماذج التعاقد |
| منخفضة | ١-١٠-١ ١-١٠-٢ ١-١٠-٣ ١-١٠-٤ ١-١٠-٥ | مهمة لكن أثرها تراكمي وطويل المدى |
| منخفضة | ١-٢-٢ | يتطلب خطة إحلال تدريجية للوظائف المُعهَّدة |
| لا يتطلب إجراء | ١-٢-١ | مطبَّق بالكامل، ويُكتفى بالمحافظة عليه والتحقق منه في المراجعة الدورية |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.