شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO تقرير تقييم تقرير إعادة التقييم — قياس الأثر ١٠٨ ضوابط · من ١٩٪ إلى ٩٧٪ · تحقق مستقل تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-ASM-006 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٥٠هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — الإطار كاملاً |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# تقرير إعادة التقييم — قياس الأثر

## الغرض

يوثّق هذا التقرير نتيجة إعادة تقييم التزام شركة نَسَق للحلول الرقمية بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 بعد تنفيذ خطة المعالجة، ويقارنها بخط الأساس لقياس الأثر الفعلي.

## المنهجية

أُعيد التقييم بالمنهجية ذاتها المستخدمة في خط الأساس والموثقة في وثيقة نطاق التطبيق ومنهجية العمل CS-DOC-002، بالمقياس ذاته ومعايير قبول الأدلة ذاتها. وأي تحسّن في النسبة ناتج عن تغيّر الواقع لا عن تغيّر طريقة القياس.

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم التقرير | CS-ASM-006 |
| النوع | إعادة تقييم شاملة بعد التنفيذ |
| تاريخ التقييم | ربيع الأول ١٤٥٠هـ |
| المدة منذ خط الأساس | ٢٤ شهراً |
| الضوابط المقيَّمة | ١٠٨ من ١٠٨ |
| جهة التقييم | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| التحقق المستقل | إدارة المراجعة الداخلية بمساندة مراجع خارجي |

## النتيجة العامة

| الحالة | خط الأساس | إعادة التقييم | التغيّر |
| --- | --- | --- | --- |
| مطبَّق بالكامل | ١ | ١٠١ | +١٠٠ |
| مطبَّق جزئياً | ٣٩ | ٧ | −٣٢ |
| غير مطبَّق | ٦٨ | صفر | −٦٨ |
| غير منطبق | صفر | صفر | — |
| نسبة الالتزام | ١٩% | ٩٧% | +٧٨ نقطة |
| مستوى النضج | ١.٦ من ٥ | ٤.٠ من ٥ | +٢.٤ |

## النتيجة حسب المكوّن الرئيسي

| المكوّن | الضوابط | خط الأساس | إعادة التقييم |
| --- | --- | --- | --- |
| الأول — حوكمة الأمن السيبراني | ٣٥ | ٢١% | ٩٧% |
| الثاني — تعزيز الأمن السيبراني | ٦١ | ١٨% | ٩٨% |
| الثالث — صمود الأمن السيبراني | ٤ | ١٣% | ١٠٠% |
| الرابع — الأطراف الخارجية والحوسبة السحابية | ٨ | ١٩% | ٨٨% |
| الإجمالي | ١٠٨ | ١٩% | ٩٧% |

## النتيجة حسب المكوّن الفرعي

| المكوّن الفرعي | الرقم | خط الأساس | إعادة التقييم |
| --- | --- | --- | --- |
| استراتيجية الأمن السيبراني | ١-١ | ٠% | ١٠٠% |
| إدارة الأمن السيبراني | ١-٢ | ٥٠% | ١٠٠% |
| سياسات وإجراءات الأمن السيبراني | ١-٣ | ٢٥% | ١٠٠% |
| أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني | ١-٤ | ٢٥% | ١٠٠% |
| إدارة مخاطر الأمن السيبراني | ١-٥ | ٠% | ١٠٠% |
| الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع | ١-٦ | ٣٨% | ١٠٠% |
| الالتزام بالتشريعات والتنظيمات | ١-٧ | ٠% | ١٠٠% |
| المراجعة والتدقيق الدوري | ١-٨ | ١٧% | ١٠٠% |
| الأمن السيبراني المتعلق بالموارد البشرية | ١-٩ | ٢٥% | ٨٣% |
| التوعية والتدريب | ١-١٠ | ٢٠% | ١٠٠% |
| إدارة الأصول | ٢-١ | ٨% | ١٠٠% |
| إدارة هويات الدخول والصلاحيات | ٢-٢ | ٢٥% | ١٠٠% |
| حماية الأنظمة وأجهزة معالجة المعلومات | ٢-٣ | ٢٥% | ٨٨% |
| حماية البريد الإلكتروني | ٢-٤ | ٢٥% | ١٠٠% |
| إدارة أمن الشبكات | ٢-٥ | ٢٥% | ١٠٠% |
| أمن الأجهزة المحمولة | ٢-٦ | ٠% | ١٠٠% |
| حماية البيانات والمعلومات | ٢-٧ | ٠% | ١٠٠% |
| التشفير | ٢-٨ | ٢٥% | ٨٨% |
| إدارة النسخ الاحتياطية | ٢-٩ | ٢٥% | ١٠٠% |
| إدارة الثغرات | ٢-١٠ | ٢٥% | ١٠٠% |
| اختبار الاختراق | ٢-١١ | ٠% | ١٠٠% |
| إدارة سجلات الأحداث والمراقبة | ٢-١٢ | ٢٥% | ١٠٠% |
| إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني | ٢-١٣ | ١٢% | ١٠٠% |
| الأمن المادي | ٢-١٤ | ٢٥% | ١٠٠% |
| حماية تطبيقات الويب | ٢-١٥ | ٢٥% | ٨٨% |
| صمود الأمن السيبراني | ٣-١ | ١٢% | ١٠٠% |
| الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية | ٤-١ | ١٢% | ٧٥% |
| الأمن السيبراني المتعلق بالحوسبة السحابية | ٤-٢ | ٢٥% | ١٠٠% |

## الضوابط السبعة غير المكتملة

| الضابط | المتطلب | سبب عدم الاكتمال | الإجراء | المهلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١-٩-٢ | تطبيق متطلبات العاملين | ١٨٦ ملحقاً أمنياً لم يُوقَّع بعد من أصل ٨٣٤ | متابعة التوقيع مع الموارد البشرية | ٦٠ يوماً |
| ١-٩-٣ | التغطية قبل بدء العلاقة | المسح الأمني مكتمل لـ ٦٨ من ١٠٣ خاضعاً | متابعة الطلبات لدى الجهة المختصة | ٩٠ يوماً |
| ٢-٣-٢ | تطبيق حماية الأنظمة | ٣٤ أصلاً انتهى دعم مورّدها ضمن خطة إحلال | تنفيذ خطة الإحلال | ١٢٠ يوماً |
| ٢-٨-٢ | تطبيق متطلبات التشفير | ٢٣ خادماً بأقراص غير مشفَّرة مجدولة للإيقاف · مفتاحان لدى مزود خارجي | الإيقاف والترحيل · التفاوض عند التجديد | ٩٠ و١٨٠ يوماً |
| ٢-١٥-٣ | تغطية حماية تطبيقات الويب | ٤ أنظمة دون سياسة أمان محتوى مضبوطة | ضبط السياسة دون كسر الوظائف | ٦٠ يوماً |
| ٤-١-٢ | تغطية البنود التعاقدية | ١٤ ملحقاً أمنياً لم يُوقَّع مع متعاقدين | تعليق الوصول حتى التوقيع | ٣٠ يوماً |
| ٤-١-٣ | متطلبات الإسناد والخدمات المُدارة | مركز عمليات مقدّم خدمات المراقبة لم يُنقل داخل المملكة بعد | إنهاء التعاقد عند انقضاء المهلة | ٤٥ يوماً |

ملاحظة على نمط الفجوات: ستّ من السبع تعتمد على أطراف خارجة عن سيطرة الشركة المباشرة — جهات مختصة بالمسح الأمني، ومورّدون، ومزوّد خدمة، وخطط إحلال لأصول انتهى دعمها. والسابعة تقنية محدودة. ولم يتبقَّ أي ضابط غير مطبَّق لسبب داخلي.

## التحقق المستقل

| البند | البيان |
| --- | --- |
| الجهة | إدارة المراجعة الداخلية بمساندة مراجع خارجي متخصص |
| النطاق | الضوابط الـ١٠٨ كاملةً |
| المنهجية | فحص الأدلة ميدانياً · مقابلات · اختبار فعالية الضوابط لا وجودها |
| النتيجة | تطابق تقييم المراجعة مع التقييم الذاتي في ١٠٤ ضوابط |
| الفروقات | ٤ ضوابط قيّمتها الوحدة مطبَّقة بالكامل وقيّمها المراجع مطبَّقة جزئياً |
| التسوية | اعتُمد تقييم المراجع في الأربعة · وهي مدرجة ضمن السبعة أعلاه |

قبول رأي المراجع في الضوابط الأربعة مقصود: الجهة التي تُغلّب تقييمها الذاتي على رأي المراجع المستقل تُفرغ التدقيق من معناه.

## قياس الأثر على المخاطر

| الحالة | خط الأساس | إعادة التقييم |
| --- | --- | --- |
| مخاطر حرجة | ١١ | صفر |
| مخاطر عالية | ٤ | صفر |
| مخاطر متوسطة | ١ | ٥ |
| مخاطر منخفضة | صفر | ١١ |
| الإجمالي | ١٦ | ١٦ |

جميع المخاطر الحرجة والعالية خُفِّضت أو أُغلقت. والمخاطر الخمس المتوسطة المتبقية مرتبطة بالضوابط السبعة غير المكتملة.

## قياس الأثر التشغيلي

| المؤشر | خط الأساس | إعادة التقييم |
| --- | --- | --- |
| زمن الكشف للتنبيهات عالية الأولوية | غير مقاس | ٣٨ دقيقة |
| زمن التعافي المثبت بالاختبار | غير مقاس | ٣ ساعات و٣٣ دقيقة |
| مدة الاحتفاظ بالسجلات | ٣ أشهر | ١٢ شهراً |
| تغطية مصادر السجلات | ٣٨% | ١٠٠% |
| الثغرات عالية الخطورة المتجاوزة مهلتها | ٣٨ | صفر |
| معدل الوقوع في تمارين التصيّد | ٨% | ٢% |
| معدل الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة | ١٢% | ٤١% |
| الأنظمة المشمولة باختبار اختراق | صفر | ٢٣ من ٢٣ |
| نسبة التوطين في وظائف الأمن السيبراني | ٨٦% | ١٠٠% |
| أصول بلا مالك محدد | غير معروف | صفر |

## ملاحظات منهجية

الفارق بين التقدير الذاتي والقياس. قدّرت الشركة التزامها مبدئياً بـ٢٧٪ وأظهر التقييم التفصيلي ١٩٪. واليوم يُقاس الالتزام بأدلة قابلة للتحقق لا بتقدير، وهذا في ذاته تحوّل في النضج لا يقل أهمية عن الرقم.

أثر الاعتماد قبل التقنية. ارتفع الالتزام من ١٩٪ إلى ٣٠٪ بعد المرحلة الأولى، ثم إلى ٥٩٪ بعد المرحلة الثانية التي لم تتضمن أي اقتناء تقني تقريباً. أي أن ما يقارب نصف الفجوة أُغلق بالتوثيق والاعتماد والحوكمة لا بالحلول.

الفجوة الأصلية كانت في الإثبات لا في القدرة. كانت الشركة تملك مركز عمليات ٢٤/٧ وفريقاً من ١٤ موظفاً ولم يكن أي ضابط في المكوّن الثاني مطبَّقاً بالكامل. اليوم ٥٨ من ٦١ ضابطاً مطبَّقة بالكامل، والفريق نما إلى ١٦ فقط.

## التوصيات

| # | التوصية |
| --- | --- |
| ١ | إغلاق الضوابط السبعة خلال ١٨٠ يوماً وإعادة التقييم الجزئي بعدها |
| ٢ | الانتقال من قياس الالتزام إلى قياس الفعالية — لا يكفي وجود الضابط بل أثره |
| ٣ | إجراء تقييم فجوة مقابل ضوابط الأنظمة الحساسة CSCC وضوابط الحوسبة السحابية CCC |
| ٤ | الحفاظ على النسبة عبر دورات المراجعة، فالالتزام يتآكل بلا صيانة |
| ٥ | تزويد الجهات العميلة بتقرير الالتزام السنوي كميزة تعاقدية |

## الخلاصة

بلغت نسبة الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني ٩٧٪، متجاوزةً المستهدف الاستراتيجي البالغ ٩٥٪. ولم يتبقَّ أي ضابط غير مطبَّق، وجميع المخاطر الحرجة والعالية أُغلقت أو خُفِّضت.

والضوابط السبعة غير المكتملة موثقة بأسبابها ومهلها ومالكيها، وستٌّ منها تعتمد على أطراف خارجية.

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ التقييم | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| التحقق المستقل | أ. خالد المطيري — مدير المراجعة الداخلية |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| عُرض على | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني · لجنة المخاطر والالتزام |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي · صاحب الصلاحية |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.