شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO وثيقة حاكمة نطاق التطبيق ومنهجية العمل مشروع تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 تصنيف الوثيقة: داخلي

| رقم الوثيقة | CS-DOC-002 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — نطاق العمل |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «داخلي». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# نطاق التطبيق ومنهجية العمل

## ١. الغرض

تحدد هذه الوثيقة نطاق تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 في شركة نَسَق للحلول الرقمية، والمنهجية المعتمدة لتقييم الالتزام وتوثيق الأدلة، وقواعد إعداد الوثائق واعتمادها. وتُعدّ مرجعاً حاكماً لجميع مخرجات المشروع.

## ٢. المرجعية

| الوثيقة | الرمز | الدور |
| --- | --- | --- |
| الضوابط الأساسية للأمن السيبراني | ECC-2:2024 | الإطار الملزِم — نصوص الضوابط التي يُقاس عليها الالتزام |
| الدليل الإرشادي لتطبيق الضوابط الأساسية | GECC-2:2026 | المرجع التفسيري — إرشادات التطبيق والمخرجات المتوقعة لكل ضابط |

يُقاس الالتزام بنص الضابط الوارد في ECC-2:2024، وتُستمد قائمة الأدلة المطلوبة من قسم «المخرجات المتوقعة» في الدليل الإرشادي.

## ٣. حجم الإطار

| المكوّن الرئيسي | عدد المكونات الفرعية |
| --- | --- |
| الأول — حوكمة الأمن السيبراني | ١٠ |
| الثاني — تعزيز الأمن السيبراني | ١٥ |
| الثالث — صمود الأمن السيبراني | ١ |
| الرابع — الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية | ٢ |
| الإجمالي | ٢٨ مكوّناً فرعياً · ١٠٨ ضوابط |

## ٤. النطاق التنظيمي

يسري هذا المشروع على جميع إدارات الشركة وموظفيها ومتعاقديها، وعلى المقر الرئيسي بالرياض، ومركز البيانات الرئيسي، وموقع التعافي من الكوارث بجدة.

## ٥. النطاق التقني

| مشمول في النطاق | خارج النطاق |
| --- | --- |
| جميع الأصول المعلوماتية والتقنية المملوكة أو المُدارة للشركة | الأصول المملوكة للجهات العميلة والخاضعة لإدارتها المباشرة |
| أنظمة الإنتاج الثلاثة والعشرون المستضافة لدى الشركة | البنية التحتية الداخلية للجهات العميلة |
| الاشتراكات السحابية وبيئات الحاويات | — |
| مستودعات الكود المصدري وخطوط البناء والنشر | — |
| بيئات التطوير والاختبار وما قبل الإنتاج | — |
| الشبكات وأجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة | — |
| البيانات بجميع تصنيفاتها | — |
| الأصول التي تديرها أطراف خارجية نيابةً عن الشركة | — |

## ٦. الأطر التنظيمية المتقاطعة

| الإطار | الجهة | نطاق الانطباق على الشركة |
| --- | --- | --- |
| ECC-2:2024 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الإطار الأساسي لهذا المشروع |
| CCC-1:2020 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الاشتراكات السحابية، وخدمات الشركة بصفتها مقدّم خدمة |
| CSCC-1:2019 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الأنظمة الستة المصنّفة حساسة |
| نظام حماية البيانات الشخصية | سدايا | بيانات المستفيدين وبيانات الموظفين |
| المتطلبات التعاقدية | الجهات العميلة | متطلبات أمن سيبراني مفروضة على الشركة بصفتها طرفاً خارجياً |

## ٧. مراحل العمل

| المرحلة | الوصف | المخرج |
| --- | --- | --- |
| الأولى | تقييم الفجوة لجميع الضوابط | جدول تقييم الفجوة ونسبة الالتزام المبدئية |
| الثانية | تحديد أولويات المعالجة وجدولتها | خطة المعالجة وخارطة الطريق |
| الثالثة | التنفيذ وإنتاج الوثائق والسجلات والأدلة | السياسات والإجراءات والسجلات |
| الرابعة | إعادة التقييم وقياس الأثر | تقرير الالتزام النهائي |

يُنفَّذ العمل في المرحلة الثالثة على مستوى المكوّن الفرعي لا على مستوى الضابط المفرد، لأن ضوابط المكوّن الفرعي الواحد تشترك في المخرج ذاته.

## ٨. مقياس تقييم الالتزام

| الحالة | التعريف | الوزن |
| --- | --- | --- |
| مطبَّق بالكامل | الضابط مطبَّق وموثّق ومعتمد، ويوجد دليل قابل للتحقق | ١٠٠% |
| مطبَّق جزئياً | مطبَّق في جزء من النطاق، أو ينقصه الاعتماد أو الدليل | ٥٠% |
| غير مطبَّق | لا يوجد تطبيق | ٠% |
| غير منطبق | لا ينطبق على طبيعة عمل الشركة | مستثنى |

تُحسب نسبة الالتزام بقسمة مجموع أوزان الضوابط المطبَّقة كلياً وجزئياً على إجمالي الضوابط بعد استبعاد غير المنطبق منها.

لا يُصنَّف أي ضابط «غير منطبق» إلا بتبرير موثّق ومعتمد من رئيس الأمن السيبراني، ويُدرَج التبرير في سجل الاستثناءات.

## ٩. معايير قبول الأدلة

| يُقبل كدليل | لا يُقبل كدليل |
| --- | --- |
| وثيقة معتمدة تحمل توقيع صاحب الصلاحية وتاريخ الاعتماد | مسودة غير معتمدة |
| سجل أو تقرير مستخرج من نظام مع تاريخ الاستخراج | إفادة شفهية أو وصف لإجراء غير موثّق |
| لقطة إعدادات من النظام مع تحديد مصدرها | لقطة بلا مرجع أو تاريخ |
| محضر اجتماع أو قرار إداري موقّع | رسالة بريد داخلية دون قرار |
| عقد أو ملحق موقّع من الطرفين | مسودة عقد |

## ١٠. ترقيم الوثائق وتصنيفها

| البادئة | نوع الوثيقة |
| --- | --- |
| CS-DOC | وثيقة عامة |
| CS-STR | استراتيجية |
| CS-POL | سياسة |
| CS-PRO | إجراء |
| CS-STD | معيار تقني |
| CS-REG | سجل |
| CS-TPL | نموذج |
| CS-EVD | دليل التزام |

تصنيفات الوثائق المعتمدة في الشركة: عام · داخلي · سري · سري جداً.

## ١١. دورة حياة الوثيقة

تمر كل وثيقة حاكمة بأربع مراحل: الإعداد، ثم المراجعة من الجهة المختصة، ثم الاعتماد من صاحب الصلاحية، ثم التعميم على المعنيين. وتحمل كل وثيقة رقم إصدار وتاريخ اعتماد واسم مالكها وتاريخ مراجعتها القادمة.

تُراجَع الوثائق الحاكمة سنوياً على الأقل، وكذلك عند حدوث تغيير جوهري في الشركة أو في المتطلبات التشريعية والتنظيمية، أو عقب وقوع حادثة سيبرانية ذات أثر جوهري.

الوثيقة التي لم تُعتمد من صاحب الصلاحية لا تُحتسب دليل التزام.

## ١٢. الأدوار والمسؤوليات

| الدور | المسؤولية |
| --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | اعتماد الوثائق الحاكمة ودعم تطبيق الضوابط |
| رئيس الأمن السيبراني | ملكية المشروع، واعتماد التقييم، والمصادقة على الاستثناءات |
| وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام | إجراء التقييم، وإعداد الوثائق، وجمع الأدلة وحفظها |
| مديرو الإدارات المعنية | تنفيذ الإجراءات ضمن نطاق إداراتهم وتوفير الأدلة |
| المراجعة الداخلية | التحقق المستقل من صحة التقييم واكتمال الأدلة |

## ١٣. تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.