شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO إجراءات معتمدة إجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني دورة إدارة المخاطر والحالات الإلزامية للتقييم تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PRO-001 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-5-1 · 1-5-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# إجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني

## الغرض

ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-06.

تحدد هذه الوثيقة الخطوات التنفيذية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتفصّل الحالات التي يجب فيها تنفيذ تقييم مخاطر موجَّه، والمخرج المطلوب في كل حالة.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني CS-STD-001 | المقاييس وحدود القبول المستخدمة في هذه الإجراءات |
| ECC-2:2024 — الضابطان ١-٥-٢ و ١-٥-٣ | الضوابط التي تستوفيها هذه الإجراءات |

## دورة إدارة المخاطر

| # | المرحلة | الوصف | المسؤول | المخرج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | تحديد السياق | تحديد الأصول والأنظمة المشمولة بالتقييم وحدوده | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام | نطاق التقييم معتمد |
| ٢ | تحديد المخاطر | حصر التهديدات والثغرات المرتبطة بكل أصل | وحدة الحوكمة بالتنسيق مع الإدارات | قائمة مخاطر أولية |
| ٣ | تحليل المخاطر | تقدير الأثر والاحتمالية وفق المقاييس المعتمدة | وحدة الحوكمة | درجة لكل مخاطرة |
| ٤ | تقييم المخاطر | مقارنة الدرجة بحدود القبول وتحديد ما يحتاج معالجة | رئيس الأمن السيبراني | تصنيف المخاطر |
| ٥ | معالجة المخاطر | اختيار خيار المعالجة وإعداد خطة بمالك وموعد | مالك المخاطرة | خطة معالجة معتمدة |
| ٦ | المتابعة والمراجعة | متابعة التنفيذ وتحديث السجل وقياس المخاطرة المتبقية | وحدة الحوكمة | سجل محدَّث وتقرير دوري |

## قيد المخاطرة في السجل

لا تُقيَّد أي مخاطرة في السجل ما لم تستوفِ ما يلي:

•  وصف يحدد الأصل والتهديد والثغرة، لا وصف عام مثل «ضعف في الأمن».

•  تقدير أثر واحتمالية مسنَد إلى معيار من المنهجية، لا تقدير شخصي.

•  ربط بضابط أو أكثر من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني حيث ينطبق.

•  مالك محدد بالاسم والمنصب.

## الحالات الإلزامية لتقييم المخاطر

يُنفَّذ تقييم مخاطر موجَّه — إضافةً إلى التقييم الدوري — في الحالات الأربع التالية، ولا يجوز تجاوز أي منها.

### الحالة الأولى: في مرحلة مبكرة من المشاريع المعلوماتية والتقنية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| متى | قبل اعتماد التصميم الفني للمشروع |
| من ينفّذه | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام بمشاركة مدير المشروع |
| المخرج | تقرير تقييم مخاطر المشروع يوضح المخاطر ومعالجتها قبل البدء |
| قاعدة التوقف | لا يُعتمد التصميم الفني قبل اعتماد خطة معالجة المخاطر الحرجة والعالية |

### الحالة الثانية: قبل إجراء تغيير جوهري على بيئة الإنتاج

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| ما يُعدّ تغييراً جوهرياً | تغيير في البنية أو الشبكة، أو ترقية رئيسية، أو تغيير في آلية المصادقة، أو تغيير يمسّ نظاماً مصنّفاً حساساً، أو تغيير يتطلب توقف الخدمة |
| متى | قبل عرض التغيير على لجنة إدارة التغيير |
| من ينفّذه | مقدّم طلب التغيير بمراجعة من وحدة الحوكمة |
| المخرج | تقرير تقييم مخاطر التغيير مرفق بطلب التغيير |
| قاعدة التوقف | لا تُعتمد طلبات التغيير الجوهري غير المرفق بها تقرير تقييم |

### الحالة الثالثة: عند التخطيط للتعاقد مع أطراف خارجية لخدمات الإسناد أو الخدمات المُدارة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| متى | قبل توقيع العقد، وعند كل تجديد |
| من ينفّذه | وحدة الحوكمة بالتنسيق مع المشتريات والشؤون القانونية |
| نطاق التقييم | مستوى وصول الطرف للبيانات والأنظمة، وموقع استضافة البيانات، وقدرته على الإبلاغ عن الحوادث، وأثر انقطاع خدمته |
| المخرج | تقرير تقييم مخاطر الطرف الخارجي وتوصية التعاقد |
| قاعدة التوقف | لا يُوقَّع عقد مع طرف له وصول إلى الكود المصدري أو بيانات الإنتاج قبل اعتماد التقرير |

### الحالة الرابعة: عند التخطيط وقبل إطلاق منتجات وخدمات تقنية جديدة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| متى | قبل الإطلاق على بيئة الإنتاج |
| من ينفّذه | وحدة الحوكمة بمشاركة مدير المنتج ووحدة أمن التطبيقات |
| نطاق التقييم | تصنيف البيانات التي يعالجها المنتج، وواجهات التكامل، والتعرّض للإنترنت، ونتائج الفحص الأمني |
| المخرج | تقرير تقييم مخاطر الإطلاق |
| قاعدة التوقف | لا يُطلق منتج يعالج بيانات شخصية قبل إغلاق المخاطر الحرجة |

## التصعيد

| الحالة | مسار التصعيد | المهلة |
| --- | --- | --- |
| مخاطرة حرجة | رئيس الأمن السيبراني ← الرئيس التنفيذي | يوما عمل |
| مخاطرة عالية على نظام مستضاف لجهة عميلة | رئيس الأمن السيبراني ← اللجنة الإشرافية ← إشعار الجهة العميلة | خمسة أيام عمل |
| تجاوز موعد خطة معالجة | مالك المخاطرة ← اللجنة الإشرافية | عند التجاوز مباشرة |
| رفض مالك المخاطرة تنفيذ المعالجة | رئيس الأمن السيبراني ← الرئيس التنفيذي مع توثيق المبرر | خمسة أيام عمل |

## قبول المخاطر

يُقدَّم طلب قبول المخاطرة موثقاً ومتضمناً: وصف المخاطرة ودرجتها، ومبرر عدم المعالجة، والضوابط التعويضية المطبَّقة، ومدة القبول، وجهة الاعتماد وفق حدود القبول في المنهجية. ويُراجَع كل قبول عند انتهاء مدته، ولا يُجدَّد تلقائياً.

## التقارير

| التقرير | الدورية | الجهة المستقبِلة |
| --- | --- | --- |
| تقرير متابعة خطط المعالجة | شهري | رئيس الأمن السيبراني |
| تقرير حالة سجل المخاطر | ربع سنوي | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني |
| تقرير المخاطر العليا | نصف سنوي | لجنة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة |
| تقرير المخاطر الحرجة المفتوحة | شهري حتى الإغلاق | الرئيس التنفيذي |

## المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه الإجراءات سنوياً على الأقل، وعند تغيّر المتطلبات التشريعية أو التنظيمية. وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجعت بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.