شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل سجل مخاطر الأمن السيبراني ١٦ مخاطرة مقيَّدة مع خطط المعالجة والمالكين تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-001 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | رئيس الأمن السيبراني |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٥٠هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-5-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل مخاطر الأمن السيبراني

## الغرض

ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-06.

يوثّق هذا السجل مخاطر الأمن السيبراني المحددة في شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتقديرها وفق منهجية إدارة المخاطر المعتمدة، وخطط معالجتها ومالكيها ومواعيدها.

## المرجعية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| المنهجية | منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني CS-STD-001 |
| الإجراءات | إجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني CS-PRO-001 |
| مصدر التحديد | تقرير الالتزام العام CS-ASM-005 وتقارير تقييم الفجوة |
| تاريخ آخر تحديث | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| المراجعة القادمة | ربع سنوي |

## ملخص السجل

| مستوى المخاطرة | عند القيد | الوضع الراهن |
| --- | --- | --- |
| حرجة | ١١ | صفر |
| عالية | ٤ | صفر |
| متوسطة | ١ | ٥ |
| منخفضة | ٠ | ١١ |
| الإجمالي | ١٦ | ١٦ |

| الحالة | العدد |
| --- | --- |
| مغلقة | ١٣ |
| مخفَّضة وقيد المتابعة | ٣ |

تاريخ آخر تحديث للحالات: ١ ربيع الأول ١٤٥٠هـ · عقب إعادة التقييم CS-ASM-006.

المخاطر الثلاث المخفَّضة مرتبطة بالضوابط السبعة غير المكتملة، وتُغلق بإغلاقها.

## المخاطر المقيَّدة

### R-01 — كشف بيانات اعتماد مخزّنة في مستودعات الكود

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | مستودعات الكود المصدري · قواعد بيانات الإنتاج |
| التهديد | وصول داخلي غير مصرح به أو تسريب المستودع |
| الثغرة | مفاتيح وبيانات اعتماد مخزّنة نصاً داخل الكود |
| الضابط المرتبط | ٢-٨-٣ |
| الأثر | ٥ — تسرب بيانات مستفيدي جهات حكومية |
| الاحتمالية | ٤ — الوصول متاح لعدد كبير من المطوّرين والمتعاقدين |
| الدرجة | ٢٠ — حرجة |
| المالك | م. طلال الحربي — مدير الهندسة والتطوير |
| المعالجة | تخفيض: نقل الأسرار إلى خزنة مركزية، تدوير جميع المفاتيح المكشوفة، تفعيل فحص الأسرار على خطوط النشر |
| الموعد | ٦٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل معالجة الأسرار المكشوفة CS-REG-003 |

### R-02 — انتقال هجوم من شبكة التطوير إلى بيئة الإنتاج

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | قواعد بيانات الإنتاج · خوادم الأنظمة المستضافة |
| التهديد | اختراق جهاز مطوّر ثم التحرك الأفقي |
| الثغرة | عدم وجود عزل شبكي بين بيئتي التطوير والإنتاج |
| الضابط المرتبط | ٢-٥-٣ |
| الأثر | ٥ — توقف خدمات حكومية وتسرب بيانات |
| الاحتمالية | ٤ — المسار مفتوح ولا يتطلب تجاوز ضوابط |
| الدرجة | ٢٠ — حرجة |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: فصل شبكي كامل وبوابة وصول مُدارة إلى الإنتاج |
| الموعد | ٩٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل تنفيذ عزل بيئة الإنتاج CS-REG-004 |

### R-03 — تعذّر نسب الأفعال بسبب الحسابات الإدارية المشتركة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | بيئة الإنتاج · سجلات الأحداث |
| التهديد | إساءة استخدام صلاحيات أو خطأ تشغيلي |
| الثغرة | تسعة حسابات إدارية مشتركة بين عدة أشخاص |
| الضابط المرتبط | ٢-٢-٢ ٢-٢-٣ |
| الأثر | ٤ — فقدان القيمة الاستدلالية للسجلات وتعذّر التحقيق |
| الاحتمالية | ٥ — الوضع قائم يومياً |
| الدرجة | ٢٠ — حرجة |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: حسابات شخصية بصلاحيات محددة، وإدارة الحسابات ذات الصلاحيات الهامة، ومراجعة نصف سنوية |
| الموعد | ٦٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل المراجعة الدورية للصلاحيات CS-REG-002 |

### R-04 — فشل التعافي من هجوم فدية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | النسخ الاحتياطية · جميع أنظمة الإنتاج |
| التهديد | برنامج فدية يصيب الشبكة |
| الثغرة | النسخ الاحتياطية على الشبكة ذاتها ولم تُختبر استعادتها |
| الضابط المرتبط | ٢-٩-٣ ٣-١-٣ |
| الأثر | ٥ — توقف جميع الخدمات وفقدان بيانات |
| الاحتمالية | ٣ — تهديد شائع في القطاع |
| الدرجة | ١٥ — حرجة |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: نسخ معزولة غير قابلة للتعديل، واختبار استعادة ربع سنوي موثق |
| الموعد | ٩٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل توسعة السجلات والنسخ الاحتياطية CS-REG-018 |

### R-05 — اختراق سلسلة الإمداد البرمجية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | خطوط البناء والنشر · الأنظمة الثلاثة والعشرون المستضافة |
| التهديد | مكتبة مفتوحة المصدر مصابة أو مطوّر متعاقد ضار |
| الثغرة | أكثر من أربعين مورّداً فرعياً دون تقييم ولا متطلبات تعاقدية |
| الضابط المرتبط | ٤-١-٣ |
| الأثر | ٥ — انتشار إلى جميع الجهات العميلة دفعة واحدة |
| الاحتمالية | ٣ — تهديد متصاعد ومستهدِف لمزودي الخدمات الحكومية |
| الدرجة | ١٥ — حرجة |
| المالك | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |
| المعالجة | تخفيض: تقييم أمني للأطراف، ملحق أمني تعاقدي، فحص المكتبات، تقييد الوصول للكود |
| الموعد | ١٢٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٨ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مخفَّضة — متوسطة |
| دليل الإغلاق | سجل الأطراف الخارجية CS-REG-006 |

### R-06 — مخالفة تنظيمية لعدم الإبلاغ عن حادثة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | التزامات الشركة التنظيمية والتعاقدية |
| التهديد | وقوع حادثة سيبرانية دون إبلاغ الجهات المعنية |
| الثغرة | لا توجد آلية معتمدة لإبلاغ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني |
| الضابط المرتبط | ٢-١٣-٣ |
| الأثر | ٤ — إجراء من جهة رقابية وأثر على العقود الحكومية |
| الاحتمالية | ٤ — وقوع حادثة خلال اثني عشر شهراً مرجّح |
| الدرجة | ١٦ — حرجة |
| المالك | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |
| المعالجة | تخفيض: إجراء إبلاغ معتمد بمهل زمنية ومسؤوليات، وتضمينه خطة الاستجابة |
| الموعد | ٤٥ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | خطة الاستجابة للحوادث CS-PRO-002 |

### R-07 — تعذّر التحقيق في اختراق طويل الأمد

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | سجلات الأحداث |
| التهديد | اختراق يستمر أشهراً قبل اكتشافه |
| الثغرة | مدة حفظ السجلات ثلاثة أشهر بدلاً من اثني عشر |
| الضابط المرتبط | ٢-١٢-٣ |
| الأثر | ٤ — استحالة تحديد نطاق الاختراق وإثبات سلامة البيانات |
| الاحتمالية | ٤ — متوسط زمن اكتشاف الاختراقات يتجاوز المدة الحالية |
| الدرجة | ١٦ — حرجة |
| المالك | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |
| المعالجة | تخفيض: تمديد مدة الحفظ إلى اثني عشر شهراً وتخزين غير قابل للتعديل |
| الموعد | ٦٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل توسعة السجلات والنسخ الاحتياطية CS-REG-018 |

### R-08 — وصول متعاقدين انتهت عقودهم

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | بيئة الإنتاج · مستودعات الكود |
| التهديد | استخدام حسابات نشطة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية |
| الثغرة | لا يوجد إجراء إخلاء طرف تقني موثق |
| الضابط المرتبط | ١-٩-٥ |
| الأثر | ٤ — وصول غير مصرح به لبيانات وأنظمة حساسة |
| الاحتمالية | ٤ — رُصدت حسابات نشطة فعلياً |
| الدرجة | ١٦ — حرجة |
| المالك | أ. لمياء القحطاني — مدير الموارد البشرية |
| المعالجة | تخفيض: إجراء إخلاء طرف تقني آلي مرتبط بنظام الموارد البشرية، ومراجعة فورية للحسابات القائمة |
| الموعد | ٣٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | إجراء إخلاء الطرف التقني CS-PRO-003 |

### R-09 — استغلال ثغرات عالية الخطورة مفتوحة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | خوادم الإنتاج · صور الحاويات |
| التهديد | استغلال ثغرة معروفة ومنشورة |
| الثغرة | ثمانٍ وثلاثون ثغرة عالية الخطورة مفتوحة أكثر من ستة أشهر |
| الضابط المرتبط | ٢-١٠-٣ |
| الأثر | ٤ — اختراق نظام مستضاف |
| الاحتمالية | ٤ — الثغرات معروفة وأدوات استغلالها متاحة |
| الدرجة | ١٦ — حرجة |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: مهل معالجة ملزِمة حسب الخطورة، ومعالجة الثغرات القائمة |
| الموعد | ٩٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٦ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل برنامج إدارة الثغرات CS-REG-015 |

### R-10 — اختراق تطبيق ويب منشور دون اختبار

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | ثلاثة وعشرون تطبيق ويب منشور على الإنترنت |
| التهديد | مهاجم خارجي يستهدف الواجهات العامة |
| الثغرة | لا يوجد اختبار اختراق ولا تغطية كاملة لجدار حماية التطبيقات |
| الضابط المرتبط | ٢-١١-٢ ٢-١٥-٢ |
| الأثر | ٤ — اختراق خدمة حكومية وتسرب بيانات |
| الاحتمالية | ٤ — الواجهات العامة هدف دائم |
| الدرجة | ١٦ — حرجة |
| المالك | م. طلال الحربي — مدير الهندسة والتطوير |
| المعالجة | تخفيض: اختبار اختراق سنوي شامل، وتفعيل جدار حماية التطبيقات على جميع البوابات بوضع الحجب |
| الموعد | ١٢٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٨ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | تقرير اختبار الاختراق CS-REG-016 |

### R-11 — تسرب بيانات شخصية غير مصنّفة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | بيانات مستفيدي إحدى عشرة جهة حكومية |
| التهديد | تسرب داخلي أو خارجي |
| الثغرة | لا يوجد تصنيف للبيانات ولا ضوابط حماية مبنية عليه ولا منع تسرب |
| الضابط المرتبط | ٢-٧-٢ ٢-١-٥ |
| الأثر | ٥ — مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية وأثر على العقود |
| الاحتمالية | ٣ — غياب الضوابط يرفع الاحتمالية |
| الدرجة | ١٥ — حرجة |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: تصنيف البيانات، وتطبيق ضوابط الحماية حسب التصنيف، وحل منع تسرب البيانات |
| الموعد | ١٨٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٦ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مخفَّضة — متوسطة |
| دليل الإغلاق | سجل تطبيق ضوابط حماية البيانات CS-REG-011 |

### R-12 — انقطاع ممتد للخدمات عند وقوع كارثة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | موقع التعافي بجدة · الأنظمة المستضافة |
| التهديد | عطل جسيم في مركز البيانات الرئيسي |
| الثغرة | لم يُختبر تحويل الخدمة لموقع التعافي ولا توجد أهداف زمن تعافٍ |
| الضابط المرتبط | ٣-١-٢ ٣-١-٣ |
| الأثر | ٤ — توقف خدمات حكومية يتجاوز مستويات الخدمة المتعاقد عليها |
| الاحتمالية | ٣ — احتمال عطل جسيم قائم |
| الدرجة | ١٢ — عالية |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: تحليل أثر على الأعمال، وتحديد أهداف التعافي، واختبار تحويل فعلي نصف سنوي |
| الموعد | ١٥٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٦ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل توسعة السجلات والنسخ الاحتياطية CS-REG-018 |

### R-13 — تسرب بيانات عبر الأجهزة الشخصية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | بريد الشركة · مستنداتها |
| التهديد | فقدان جهاز شخصي أو وصول غير مصرح به إليه |
| الثغرة | لا يوجد حل لإدارة الأجهزة المحمولة ولا عزل لبيانات الشركة |
| الضابط المرتبط | ٢-٦-٢ ٢-٦-٣ |
| الأثر | ٣ — تسرب بيانات داخلية |
| الاحتمالية | ٤ — الوصول من الأجهزة الشخصية ممارسة يومية |
| الدرجة | ١٢ — عالية |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: حل إدارة أجهزة محمولة، وعزل بيانات الشركة، وتفعيل المسح عن بُعد |
| الموعد | ١٥٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل تنفيذ التحصين التقني CS-REG-014 |

### R-14 — انتشار برمجية ضارة على خوادم غير محمية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | خوادم الإنتاج · عُقد الحاويات |
| التهديد | برمجية ضارة تدخل عبر جهاز أو حزمة مصابة |
| الثغرة | الحماية من البرمجيات الضارة غير مفعّلة على جزء من الخوادم |
| الضابط المرتبط | ٢-٣-٢ ٢-٣-٣ |
| الأثر | ٤ — تعطيل أنظمة إنتاج |
| الاحتمالية | ٣ — ممكن خلال اثني عشر شهراً |
| الدرجة | ١٢ — عالية |
| المالك | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| المعالجة | تخفيض: تغطية كاملة للحماية، ودورة حزم تحديثات معتمدة |
| الموعد | ١٢٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٦ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل تنفيذ التحصين التقني CS-REG-014 |

### R-15 — تصيّد ناجح يستهدف العاملين

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | حسابات العاملين · البريد الإلكتروني |
| التهديد | رسالة تصيّد موجّهة |
| الثغرة | سياسة DMARC في وضع المراقبة دون فرض، ولا تدريب دوري على التصيّد |
| الضابط المرتبط | ٢-٤-٣ ١-١٠-٣ |
| الأثر | ٣ — اختراق حساب موظف كنقطة دخول أولية |
| الاحتمالية | ٤ — التصيّد أشيع مسارات الاختراق |
| الدرجة | ١٢ — عالية |
| المالك | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |
| المعالجة | تخفيض: فرض سياسة DMARC، وتمارين تصيّد ربع سنوية، وتوعية موجّهة |
| الموعد | ١٢٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٦ — متوسطة |
| الحالة الراهنة | مخفَّضة — متوسطة |
| دليل الإغلاق | سجل تنفيذ برنامج التوعية CS-REG-021 |

### R-16 — تعذّر استرجاع البيانات عند انتهاء العلاقة مع المزوّد السحابي

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الأصل | البيانات المستضافة في البيئة السحابية |
| التهديد | إنهاء العلاقة التعاقدية أو تغيير المزوّد |
| الثغرة | لا يوجد بند تعاقدي يضمن إعادة البيانات وإتلاف نسخ المزوّد |
| الضابط المرتبط | ٤-٢-٣ |
| الأثر | ٤ — فقدان بيانات أو بقاؤها لدى طرف ثالث |
| الاحتمالية | ٢ — مستبعد خلال المدى القريب |
| الدرجة | ٨ — متوسطة |
| المالك | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |
| المعالجة | تخفيض: إدراج بند إعادة البيانات وإتلافها عند التجديد القادم |
| الموعد | ١٨٠ يوماً |
| المخاطرة المتبقية | ٤ — منخفضة |
| الحالة الراهنة | مغلقة |
| دليل الإغلاق | سجل ضبط البيئة السحابية CS-REG-020 |

## الأثر المتوقع للمعالجة

| المستوى | قبل المعالجة | بعد المعالجة |
| --- | --- | --- |
| حرجة | ١١ | ٠ |
| عالية | ٤ | ٠ |
| متوسطة | ١ | ٧ |
| منخفضة | ٠ | ٩ |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.