شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO منهجية معتمدة منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني مقاييس التقدير ومصفوفة المخاطر وحدود القبول تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-STD-001 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-5-1 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني

## الغرض

ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-06.

تحدد هذه المنهجية الأساس الذي تُقاس عليه مخاطر الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتضمن أن تقدير المخاطر يتم بمعايير موحدة قابلة للتكرار، لا بالتقدير الشخصي.

## النطاق

تسري هذه المنهجية على جميع الأصول المعلوماتية والتقنية للشركة، وعلى الأنظمة المستضافة للجهات العميلة، وعلى الخدمات المقدمة من الأطراف الخارجية.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| ECC-2:2024 — المكوّن الفرعي ١-٥ | الضوابط التي تستوفيها هذه المنهجية |
| ISO/IEC ٢٧٠٠٥ | الإطار المرجعي لعملية إدارة المخاطر |
| وثيقة نطاق التطبيق ومنهجية العمل CS-DOC-002 | منهجية المشروع الحاكمة |

## مكوّنات المخاطرة

تُوصف كل مخاطرة بخمسة عناصر، ولا تُقيَّد في السجل ما لم تكتمل:

| العنصر | التعريف |
| --- | --- |
| الأصل | الأصل المعلوماتي أو التقني المعرَّض |
| التهديد | الحدث أو الجهة التي قد تسبب الضرر |
| الثغرة | الضعف الذي يتيح للتهديد التحقق |
| الأثر | حجم الضرر إذا تحققت المخاطرة |
| الاحتمالية | مدى ترجيح تحقق المخاطرة خلال اثني عشر شهراً |

## مقياس الأثر

| الدرجة | المستوى | الأثر التشغيلي | أثر البيانات | الأثر التنظيمي | الأثر المالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ٥ | جسيم | توقف خدمة حكومية أكثر من ٢٤ ساعة | تسرب بيانات شخصية لمستفيدين | مخالفة تستوجب إجراءً من جهة رقابية | أكثر من ٢٠ مليون ريال |
| ٤ | كبير | توقف خدمة حكومية من ٤ إلى ٢٤ ساعة | تسرب بيانات داخلية حساسة | مخالفة تستوجب إشعاراً وخطة تصحيح | من ٥ إلى ٢٠ مليون ريال |
| ٣ | متوسط | تدهور أداء أو توقف أقل من ٤ ساعات | وصول غير مصرح به دون تسرب | ملاحظة في تقرير تدقيق | من مليون إلى ٥ ملايين ريال |
| ٢ | محدود | أثر على نظام واحد غير حرج | لا يوجد أثر على البيانات | ملاحظة داخلية | أقل من مليون ريال |
| ١ | طفيف | لا يوجد أثر ملموس على الخدمة | لا يوجد | لا يوجد | لا يُذكر |

يُعتمد أعلى تقدير بين الأبعاد الأربعة، لا متوسطها.

## مقياس الاحتمالية

| الدرجة | المستوى | التعريف |
| --- | --- | --- |
| ٥ | شبه مؤكد | متوقع الحدوث خلال ثلاثة أشهر، أو سبق حدوثه في الشركة |
| ٤ | مرجّح | متوقع الحدوث خلال اثني عشر شهراً |
| ٣ | ممكن | قد يحدث خلال اثني عشر شهراً |
| ٢ | مستبعد | قد يحدث خلال ثلاث سنوات |
| ١ | نادر | يتطلب ظروفاً استثنائية |

## مصفوفة المخاطر

درجة المخاطرة = الأثر × الاحتمالية

| الاحتمالية ← / الأثر ↓ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ٥ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ |
| ٤ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ |
| ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٥ |
| ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ |
| ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |

## مستويات المخاطر

| المستوى | النطاق | جهة القرار | المهلة القصوى للمعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| حرجة | ١٥ – ٢٥ | الرئيس التنفيذي | ٣٠ يوماً لخطة معالجة معتمدة |
| عالية | ١٠ – ١٤ | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني | ٩٠ يوماً |
| متوسطة | ٥ – ٩ | رئيس الأمن السيبراني | ١٨٠ يوماً |
| منخفضة | ١ – ٤ | مالك المخاطرة | تُراجَع سنوياً |

## حدود قبول المخاطر

| الحالة | القاعدة |
| --- | --- |
| مخاطرة حرجة | لا تُقبل. المعالجة إلزامية، ويُرفع تقرير شهري للرئيس التنفيذي حتى إغلاقها |
| مخاطرة عالية على نظام مستضاف لجهة عميلة | لا تُقبل. تُصعَّد خلال خمسة أيام عمل |
| مخاطرة عالية على أصل داخلي | تُقبل مؤقتاً بموافقة اللجنة الإشرافية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر |
| مخاطرة متوسطة | تُقبل بموافقة موثقة من رئيس الأمن السيبراني |
| مخاطرة منخفضة | تُقبل بالتوثيق في السجل |

قاعدة ملزِمة: لا يجوز قبول أي مخاطرة تمسّ نظاماً مستضافاً لجهة عميلة دون إشعار الجهة المالكة للنظام خطياً.

## خيارات المعالجة

| الخيار | متى يُستخدم | مثال |
| --- | --- | --- |
| التخفيض | الخيار الافتراضي لأغلب المخاطر | تطبيق ضابط تقني أو إجراء يقلل الأثر أو الاحتمالية |
| التجنب | حين تفوق المخاطرة قيمة النشاط | إيقاف استخدام خدمة أو مكتبة غير مدعومة |
| النقل | حين يمكن تحويل الأثر لطرف آخر | التأمين السيبراني أو نقل المسؤولية تعاقدياً |
| القبول | حين تقع المخاطرة ضمن حدود القبول | مخاطرة منخفضة تكلفة معالجتها تفوق أثرها |

## المخاطرة المتبقية

تُقدَّر المخاطرة المتبقية بعد تنفيذ المعالجة بالمقياس ذاته، وتُقيَّد في السجل. ولا تُغلق أي مخاطرة قبل التحقق من أن مستواها المتبقي ضمن حدود القبول.

## الأدوار والمسؤوليات

| الدور | المسؤولية |
| --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | اعتماد المنهجية وحدود القبول، والبتّ في المخاطر الحرجة |
| اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني | مراجعة سجل المخاطر ربع سنوياً والبتّ في المخاطر العالية |
| رئيس الأمن السيبراني | ملكية عملية إدارة المخاطر واعتماد التقديرات |
| وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام | إجراء التقييم وتحديث السجل ومتابعة خطط المعالجة |
| مالك المخاطرة | تنفيذ خطة المعالجة ضمن المهلة المحددة |
| مديرو الإدارات | تحديد المخاطر في نطاق إداراتهم والإبلاغ عنها |

مالك المخاطرة هو مدير الإدارة التي تملك الأصل المتأثر، وليس إدارة الأمن السيبراني. إدارة الأمن السيبراني تقيس وتتابع ولا تملك المخاطرة.

## دورية التقييم

| النوع | الدورية |
| --- | --- |
| تقييم شامل لمخاطر الشركة | سنوي |
| مراجعة سجل المخاطر | ربع سنوي |
| متابعة خطط المعالجة | شهري |
| تقييم موجَّه | عند أي من الحالات الأربع المحددة في إجراءات إدارة المخاطر CS-PRO-001 |

## المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه المنهجية سنوياً على الأقل، وعند تغيّر المتطلبات التشريعية أو التنظيمية، أو عند تغيّر جوهري في نموذج عمل الشركة. وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجعت بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.