شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تطبيق سجل تطبيق الأمن السيبراني في المشاريع وخطوط النشر ٢٣ خط نشر · ٢٤١ مكوّناً · خمسة مشاريع تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-019 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير الهندسة والتطوير |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-6-1 · 1-6-2 · 1-6-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تطبيق الأمن السيبراني في المشاريع وخطوط النشر

## الغرض

يوثّق هذا السجل تطبيق ضوابط الأمن السيبراني في مشاريع شركة نَسَق للحلول الرقمية وخطوط البناء والنشر، ويُعدّ دليل التزام بالضوابط ١-٦-١ و ١-٦-٢ و ١-٦-٣، ومخرَجاً من حزمة العمل WP-19.

## بيانات الدورة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم الدورة | SDL-1449-001 |
| الفترة | جمادى الأولى – شعبان ١٤٤٩هـ |
| المرجعية | معيار الأمن السيبراني في إدارة المشاريع ودورة التطوير CS-STD-014 |
| الجهة المنفّذة | إدارة الهندسة والتطوير بإشراف وحدة أمن التطبيقات |

## الوضع قبل التطبيق

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| متطلبات أمنية في منهجية إدارة المشاريع | مراجعات غير رسمية في بعض المشاريع |
| فحص الكود الثابت | مفعَّل على ٩ خطوط نشر من ٢٣ |
| فحص التبعيات | غير مفعَّل |
| مراجعة الإعدادات قبل الإطلاق | يدوية دون معيار |
| معايير التطوير الآمن | غير معتمدة |
| قائمة المكوّنات البرمجية | غير موجودة |
| اختبارات أمنية للتطبيقات | غير منتظمة |
| أمن التكامل | تكاملات مباشرة خارج البوابة |

## تفعيل الفحوص في خطوط النشر

| الفحص | قبل | بعد | السلوك عند الفشل |
| --- | --- | --- | --- |
| فحص الأسرار | ٢٣ | ٢٣ | إيقاف البناء |
| فحص الكود الثابت | ٩ | ٢٣ | إيقاف البناء عند ثغرة حرجة أو عالية |
| فحص التبعيات والتراخيص | صفر | ٢٣ | إيقاف البناء عند ثغرة حرجة |
| فحص صور الحاويات | ٩ | ٢٣ | إيقاف النشر |
| التحقق من ترويسات الأمان | صفر | ٢٣ | إيقاف النشر |
| التحقق من الالتزام بالتحصين | صفر | ٢٣ | إيقاف النشر عند التزام أقل من ٩٥٪ |
| فحص التطبيق أثناء التشغيل | صفر | ٢٣ | تقرير إلزامي قبل الإصدار الرئيسي |

## نتائج التشغيل

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| عمليات بناء خلال الفترة | ٤,١٨٦ |
| عمليات أُوقفت بسبب فحص أمني | ٣١٢ |
| منها بسبب ثغرة في تبعية | ١٧٤ |
| منها بسبب ثغرة في الكود | ٩٧ |
| منها بسبب سرّ مكتشف | ٢٣ |
| منها بسبب فشل التحقق من التحصين | ١٨ |
| متوسط زمن معالجة الإيقاف | ٣.٤ ساعة |
| حالات تجاوز الفحص باستثناء معتمد | ٦ |

الاستثناءات الستة مُنحت من رئيس الأمن السيبراني لثغرات في تبعيات لا يتوفر لها تحديث، بضوابط تعويضية ومهلة، وقُيّدت في سجل المخاطر.

## قائمة المكوّنات البرمجية

| البند | العدد |
| --- | --- |
| المكتبات والمكوّنات المحصورة | ٢٤١ |
| مكوّنات بترخيص متوافق مع الاستخدام التجاري | ٢٢٩ |
| مكوّنات بترخيص يتطلب مراجعة قانونية | ٩ |
| مكوّنات استُبدلت لعدم توافق الترخيص | ٣ |
| مكوّنات غير مصانة منذ أكثر من ١٨ شهراً | ٩ |
| مكوّنات تُسحب من مستودع داخلي لا من الإنترنت مباشرة | ٢٤١ من ٢٤١ |

تُنشأ قائمة مكوّنات لكل نظام آلياً مع كل بناء، وتُحفظ كجزء من مخرجات الإصدار.

## مشاريع تطوير التطبيقات والاختبارات المنفَّذة

| المشروع | النوع | تقييم مخاطر مبكر | مراجعة تصميم | اختبارات أمنية | اختبار اختراق | حالة الإطلاق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بوابة خدمات — جهة عميلة أ | نظام جديد | نعم | نعم | ٦ اختبارات | نعم | أُطلق بعد إغلاق ٣ ملاحظات عالية |
| نظام تراخيص — إصدار رئيسي | ترقية | نعم | نعم | ٥ اختبارات | نعم | أُطلق |
| تكامل مدفوعات جديد | تكامل | نعم | نعم | ٤ اختبارات | نعم | أُطلق |
| تطبيق جوال — جهة عميلة ب | نظام جديد | نعم | نعم | ٥ اختبارات | نعم | مؤجَّل — ملاحظة حرجة قيد المعالجة |
| تحديث نظام مطالبات | ترقية | نعم | لا — غير مطلوب | ٣ اختبارات | لا | أُطلق |

المشروع المؤجَّل: أُوقف إطلاق تطبيق الجوال لوجود ملاحظة حرجة تتعلق بتخزين رمز الجلسة على الجهاز دون حماية كافية. وهذا أول تفعيل فعلي لقاعدة التوقف في المعيار.

## مراجعة الإعدادات والتحصين قبل الإطلاق

| البند | العدد |
| --- | --- |
| إطلاقات وتدشينات خلال الفترة | ٤٧ |
| خضعت لمراجعة إعدادات وتحصين موثقة | ٤٧ |
| أُجّلت لعدم استيفاء متطلبات التحصين | ٤ |
| متوسط الالتزام بالتحصين عند الإطلاق | ٩٨% |

## أمن التكامل بين التطبيقات

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| تكاملات تمر عبر بوابة الواجهات البرمجية | ١٨٦ من ٢٤١ | ٢٤١ من ٢٤١ |
| تكاملات بمصادقة متبادلة | ٩٤ | ٢٤١ |
| تكاملات بتشفير إلزامي | ٢٠٣ | ٢٤١ |
| تكاملات خضعت لاختبار أمني قبل التفعيل | صفر | ٢٤١ |
| تكاملات تعتمد على عنوان الشبكة كوسيلة ثقة | ٣٨ | صفر |

التكاملات الثمانية والثلاثون التي كانت تثق بالطرف الآخر استناداً إلى عنوانه الشبكي فقط أُعيد بناء مصادقتها. الثقة المبنية على موقع الشبكة تسقط فور اختراق أي أصل في تلك الشبكة.

## أثر الضوابط على وتيرة العمل

| المؤشر | قبل | بعد التفعيل مباشرة | بعد الأتمتة |
| --- | --- | --- | --- |
| متوسط زمن دورة الإصدار | ٣.٢ يوم | ٤.١ يوم | ٣.٥ يوم |
| عدد الإصدارات الشهرية | ٦٢ | ٤٨ | ٥٩ |
| رضا فرق التطوير عن العملية | غير مقاس | منخفض | مقبول |

رُفع القياس إلى اللجنة الإشرافية في اجتماعها الربع سنوي كما طُلب في محضرها الأول.

## الأثر على الضوابط

| الضابط | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| ١-٦-١ تضمين المتطلبات في منهجية إدارة المشاريع | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ١-٦-٢ تغطية متطلبات المشاريع والتغييرات | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |
| ١-٦-٣ تغطية متطلبات تطوير التطبيقات | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ التطبيق | م. طلال الحربي — مدير الهندسة والتطوير |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.