شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل التزام سجل المتطلبات التشريعية والتنظيمية وتقرير الالتزام أربعة عشر متطلباً · ست فجوات وخطة معالجة تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-007 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | نصف سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-7-1 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل المتطلبات التشريعية والتنظيمية وتقرير الالتزام

## الغرض

يحصر هذا السجل المتطلبات التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات والالتزامات الدولية المعتمدة محلياً ذات العلاقة بالأمن السيبراني والمنطبقة على شركة نَسَق للحلول الرقمية، ويوثّق مدى الالتزام بها. ويستوفي الضابط ١-٧-١، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-09.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| ECC-2:2024 — الضابط ١-٧-١ | الضابط الذي يستوفيه هذا السجل |
| السياسة العامة للأمن السيبراني CS-POL-003 | الوثيقة الحاكمة |
| وثيقة نطاق التطبيق ومنهجية العمل CS-DOC-002 | الأطر المتقاطعة |

## بيانات السجل

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم السجل | LEG-1448-001 |
| تاريخ الحصر | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| جهة الإعداد | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام بمشاركة الشؤون القانونية |
| دورية المراجعة | نصف سنوي · وعند صدور أو تحديث أي متطلب |

## أولاً: المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية

| # | المتطلب | الجهة | أساس الانطباق | حالة الالتزام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | استضافة وتشغيل أنظمة حكومية حساسة · ملكية حكومية جزئية | ملتزم جزئياً — ٣٠% |
| ٢ | ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة CSCC-1:2019 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | ستة أنظمة مستضافة مصنّفة حساسة | غير مقيَّم بعد |
| ٣ | ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية CCC-1:2020 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | اشتراك سحابي وتقديم خدمات استضافة | غير مقيَّم بعد |
| ٤ | المعايير الوطنية للتشفير | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | تشفير بيانات الجهات العميلة | ملتزم جزئياً |
| ٥ | متطلبات الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | جميع الجهات في النطاق | ملتزم — الإجراء معتمد في CS-PRO-002 |
| ٦ | نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية | سدايا | معالجة بيانات شخصية لمستفيدي الجهات العميلة | ملتزم جزئياً — لا تصنيف للبيانات |
| ٧ | متطلبات استضافة البيانات داخل المملكة | الجهات التنظيمية ذات العلاقة | بيانات جهات حكومية | ملتزم |
| ٨ | نظام التعاملات الإلكترونية | الجهات التنظيمية ذات العلاقة | الخدمات الإلكترونية المقدَّمة | ملتزم |

## ثانياً: الاتفاقيات والالتزامات الدولية

نص الضابط ١-٧-١ على أنه في حال وجود اتفاقيات أو التزامات دولية معتمدة محلياً تتضمن متطلبات خاصة بالأمن السيبراني، فيجب على الجهة حصر تلك المتطلبات والالتزام بها.

| # | الالتزام | الحالة |
| --- | --- | --- |
| ١ | اتفاقيات أو التزامات دولية معتمدة محلياً تتضمن متطلبات أمن سيبراني منطبقة على الشركة | لا يوجد حتى تاريخ هذا الحصر |

إجراء الحصر: رُوجعت جميع العقود والاتفاقيات السارية مع الجهات العميلة والأطراف الخارجية، ولم يُرصد أي التزام دولي معتمد محلياً يتضمن متطلبات أمن سيبراني خاصة.

عند وجود التزام دولي مستقبلاً: يُحصر ويُدرج في هذا السجل، ويُرفع للحصول على موافقة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسبقاً، ثم يُعتمد من صاحب الصلاحية، ويُبنى له تقرير التزام دوري.

ملاحظة على النطاق: تُعامَل المتطلبات التعاقدية المفروضة من الجهات العميلة — رغم أنها ليست التزامات دولية — ضمن هذا السجل لأنها ملزِمة للشركة وتخضع للمتابعة ذاتها.

## ثالثاً: المتطلبات التعاقدية من الجهات العميلة

| # | نوع المتطلب | عدد العقود المتضمنة له | حالة الالتزام |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | الإبلاغ عن الحوادث خلال مهلة محددة | ١١ | ملتزم — بعد اعتماد CS-PRO-002 |
| ٢ | استضافة البيانات داخل المملكة | ١١ | ملتزم |
| ٣ | حق الجهة العميلة في التدقيق | ٧ | ملتزم |
| ٤ | مستويات خدمة للتوافر والتعافي | ١١ | ملتزم جزئياً — زمن التعافي غير مثبت بالاختبار |
| ٥ | إعادة البيانات وإتلافها عند انتهاء العقد | ٤ | غير ملتزم — البند غير مطبَّق إجرائياً |
| ٦ | تقديم تقرير التزام دوري للجهة العميلة | ٦ | غير ملتزم — لم يُفعَّل بعد |

## تقرير الالتزام

| المستوى | العدد | النسبة |
| --- | --- | --- |
| ملتزم | ٦ | ٤٣% |
| ملتزم جزئياً | ٤ | ٢٩% |
| غير ملتزم | ٢ | ١٤% |
| غير مقيَّم بعد | ٢ | ١٤% |

## الفجوات وخطة المعالجة

| # | الفجوة | الأثر | الإجراء | المالك | الموعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | الأنظمة الستة الحساسة لم تُقيَّم مقابل CSCC-1:2019 | مخالفة محتملة لمتطلب تنظيمي على أنظمة حكومية | إجراء تقييم فجوة مستقل لـ CSCC | وحدة الحوكمة | ١٢٠ يوماً |
| ٢ | البيئة السحابية لم تُقيَّم مقابل CCC-1:2020 | مخالفة محتملة | إجراء تقييم فجوة لـ CCC | وحدة الحوكمة | ١٥٠ يوماً |
| ٣ | لا تصنيف للبيانات الشخصية ولا ضوابط مبنية عليه | مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية | تنفيذ الحزمة WP-14 | مدير العمليات السحابية | ضمن المرحلة الثالثة |
| ٤ | بند إعادة البيانات وإتلافها غير مطبَّق إجرائياً | التزام تعاقدي متعذّر التنفيذ عند انتهاء أي عقد | بناء إجراء إعادة البيانات وإتلافها | رئيس الأمن السيبراني | ٩٠ يوماً |
| ٥ | تقارير الالتزام الدورية للجهات العميلة غير مفعّلة | إخلال تعاقدي مع ست جهات | تفعيل تقرير التزام ربع سنوي لكل جهة | وحدة الحوكمة | ٦٠ يوماً |
| ٦ | زمن التعافي غير مثبت بالاختبار | إخلال محتمل بمستويات الخدمة | إعادة اختبار التعافي بعد الإجراءات التصحيحية | مدير العمليات السحابية | ٩٠ يوماً |

## آلية التحديث

| المحفّز | الإجراء | المسؤول | المهلة |
| --- | --- | --- | --- |
| صدور متطلب تشريعي أو تنظيمي جديد | إضافته للسجل وتقييم أثره | وحدة الحوكمة | ٣٠ يوماً |
| تحديث متطلب قائم | تحديث السجل ومراجعة الوثائق المتأثرة | وحدة الحوكمة | ٣٠ يوماً |
| توقيع عقد جديد مع جهة عميلة | حصر متطلباته الأمنية وإدراجها | الشؤون القانونية | عند التوقيع |
| المراجعة الدورية | مراجعة شاملة للسجل وحالة الالتزام | وحدة الحوكمة | نصف سنوي |

مصادر المتابعة: يُتابَع صدور المتطلبات الجديدة عبر المنصات الرسمية للجهات التنظيمية، ويُعيَّن مسؤول محدد في وحدة الحوكمة لهذه المتابعة.

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّ بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجع بواسطة | الشؤون القانونية · أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمد بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي · صاحب الصلاحية |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.