شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO خطة معتمدة خطة المراجعة والتدقيق السنوية للأمن السيبراني أربع دورات مراجعة · تدقيق مستقل على ١٠٨ ضوابط تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PLN-003 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-8-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# خطة المراجعة والتدقيق السنوية للأمن السيبراني

## الغرض

تحدد هذه الخطة نطاق وجدول مراجعة وتدقيق تطبيق ضوابط الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية لعام ١٤٤٨هـ، وتوزّع الضوابط الـ ١٠٨ على دورات المراجعة. وتستوفي متطلب الخطة المعتمدة في الضابط ١-٨-٢، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-10.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| إجراء المراجعة والتدقيق الدوري CS-PRO-007 | الإجراء الحاكم |
| خطة المعالجة وخارطة الطريق CS-PLN-001 | ترتيب تنفيذ الضوابط |
| سجل وثائق الأمن السيبراني CS-DOC-005 | الوثائق الخاضعة للفحص |

## مبدأ التوزيع

تُراجَع الضوابط المطبَّقة حديثاً في الدورة التالية لتطبيقها مباشرة، لأن الانحراف في الضابط الجديد يظهر مبكراً. أما الضوابط المستقرة فتُراجَع بالتناوب السنوي.

## المراجعات الدورية — أربع دورات

| الدورة | الفترة | النطاق | عدد الضوابط | المنفّذ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأولى | الربع الأول | الضوابط المنفَّذة في المرحلة الأولى — الفجوات الحرجة | ١٥ | وحدة الحوكمة |
| الثانية | الربع الثاني | ضوابط الحوكمة المنفَّذة في المرحلة الثانية | ٣٦ | وحدة الحوكمة |
| الثالثة | الربع الثالث | ضوابط التحصين التقني المنفَّذة في المرحلة الثالثة | ٣٢ | وحدة الحوكمة |
| الرابعة | الربع الرابع | ضوابط المراجعة الدورية وإعادة فحص عيّنة من الدورات السابقة | ٢٥ + عيّنة | وحدة الحوكمة |

## التدقيق المستقل

| البند | البيان |
| --- | --- |
| المنفّذ | إدارة المراجعة الداخلية بمساندة مراجع خارجي مستقل للجوانب التقنية |
| التوقيت | الربع الرابع من كل سنة |
| النطاق | جميع متطلبات الأمن السيبراني — الضوابط الـ ١٠٨ |
| المنهجية | فحص الأدلة ميدانياً · مقابلات · اختبار فعالية الضوابط لا وجودها فقط |
| المخرج | تقرير تدقيق برأي مستقل يُعرض على اللجنة الإشرافية وصاحب الصلاحية |
| الاعتماد | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني |

### نطاق مساندة المراجع الخارجي

| المجال | المبرر |
| --- | --- |
| فحص إعدادات البنية التحتية والسحابة | يتطلب خبرة تقنية غير متوفرة في المراجعة الداخلية |
| اختبار فعالية ضوابط الشبكة والعزل | يتطلب أدوات اختبار متخصصة |
| مراجعة أمن التطبيقات وخطوط النشر | يتطلب خبرة في تطوير البرمجيات |
| التحقق من مطابقة التشفير للمعايير الوطنية | يتطلب خبرة متخصصة |

## توزيع الضوابط على الدورات

| المكوّن | الضوابط | الدورة الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأول — الحوكمة | ٣٥ | ٤ | ٢٦ | — | ٥ |
| الثاني — التعزيز | ٦١ | ٨ | ٨ | ٢٩ | ١٦ |
| الثالث — الصمود | ٤ | ٢ | ١ | — | ١ |
| الرابع — الأطراف الخارجية والسحابة | ٨ | ١ | ١ | ٣ | ٣ |
| الإجمالي | ١٠٨ | ١٥ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٥ |

## معايير اختيار العينة

| نوع الضابط | حجم العينة |
| --- | --- |
| ضابط وثائقي | الوثيقة كاملةً مع دليل الاعتماد والتعميم |
| ضابط يخص حسابات أو صلاحيات | ١٠٪ من الحسابات كحد أدنى · جميع الحسابات ذات الصلاحيات الهامة |
| ضابط يخص أنظمة | ٢٠٪ من الأنظمة كحد أدنى · جميع الأنظمة المصنّفة حساسة |
| ضابط يخص أطرافاً خارجية | جميع الأطراف المصنّفة حرجة |
| ضابط يخص حوادث أو اختبارات | جميع الحالات في الفترة المشمولة |

## الموارد المطلوبة

| البند | التقدير |
| --- | --- |
| جهد وحدة الحوكمة للمراجعات الدورية | ٤٠ يوم عمل سنوياً |
| جهد المراجعة الداخلية للتدقيق | ٢٥ يوم عمل سنوياً |
| تكلفة المراجع الخارجي المستقل | ضمن بند الخدمات الاستشارية في ميزانية الاستراتيجية |

## مخرجات الخطة

| المخرج | الدورية | الجهة المستقبِلة |
| --- | --- | --- |
| تقرير المراجعة الدورية | ربع سنوي | رئيس الأمن السيبراني · اللجنة الإشرافية |
| تقرير التدقيق المستقل | سنوي | اللجنة الإشرافية · صاحب الصلاحية · لجنة المراجعة |
| تقرير متابعة الملاحظات | شهري | رئيس الأمن السيبراني |
| تقرير الالتزام السنوي المحدَّث | سنوي | اللجنة الإشرافية |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجعت بواسطة | أ. خالد المطيري — مدير المراجعة الداخلية |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني — محضر SC-1448-001 |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.