شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO إجراء معتمد إجراء المراجعة والتدقيق الدوري للأمن السيبراني الفصل بين المراجعة الذاتية والتدقيق المستقل · ضمانات الاستقلالية تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PRO-007 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-8-1 · 1-8-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# إجراء المراجعة والتدقيق الدوري للأمن السيبراني

## الغرض

يحدد هذا الإجراء آلية مراجعة وتدقيق تطبيق ضوابط الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ويفصل بين المراجعة التي تنفّذها إدارة الأمن السيبراني والتدقيق الذي تنفّذه جهة مستقلة عنها، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-10.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| ECC-2:2024 — المكوّن الفرعي ١-٨ | الضوابط التي يستوفيها هذا الإجراء |
| السياسة العامة للأمن السيبراني CS-POL-003 | الوثيقة الحاكمة |
| إجراء التحقق من الالتزام بالسياسات CS-PRO-006 | التحقق التشغيلي المستمر |
| ميثاق اللجنة الإشرافية CS-DOC-003 | الجهة التي تُعرض عليها النتائج |

## التمييز بين المراجعة والتدقيق

| البند | المراجعة الدورية | التدقيق المستقل |
| --- | --- | --- |
| الضابط | ١-٨-١ | ١-٨-٢ |
| المنفّذ | إدارة الأمن السيبراني — وحدة الحوكمة | المراجعة الداخلية · مراجع خارجي مستقل |
| الغرض | التأكد من التطبيق واكتشاف الانحرافات مبكراً | التحقق المستقل من صحة ما تقوله إدارة الأمن السيبراني |
| الدورية | ربع سنوي | سنوي |
| النطاق | جزء من الضوابط بالتناوب | جميع متطلبات الأمن السيبراني |
| الاستقلالية | غير مستقل — الجهة تراجع عملها | مستقل عن إدارة الأمن السيبراني |

لماذا الفصل ضروري: المراجعة الذاتية تكشف الانحرافات التشغيلية لكنها لا تكشف التحيّز. الجهة التي تُقيّم نفسها تميل إلى تفسير الأدلة الناقصة لصالحها. ولهذا يشترط الضابط ١-٨-٢ جهة مستقلة.

## المراجعة الدورية

| # | الخطوة | المسؤول | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | تحديد نطاق الدورة وفق خطة المراجعة السنوية | وحدة الحوكمة | نطاق معتمد |
| ٢ | جمع الأدلة من الإدارات المعنية | الإدارات المعنية | ملف أدلة |
| ٣ | فحص الأدلة مقابل نص الضابط ومعايير القبول | وحدة الحوكمة | نتائج أولية |
| ٤ | تحديث حالة الضوابط في سجل الالتزام | وحدة الحوكمة | نسبة التزام محدَّثة |
| ٥ | تسجيل الملاحظات وتصنيفها | وحدة الحوكمة | قائمة ملاحظات |
| ٦ | الاتفاق على الإجراءات التصحيحية ومالكيها | الإدارات المعنية | خطة معالجة |
| ٧ | رفع التقرير لرئيس الأمن السيبراني | وحدة الحوكمة | تقرير المراجعة |

## التدقيق المستقل

| # | الخطوة | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| ١ | اعتماد خطة التدقيق السنوية من اللجنة الإشرافية | المراجعة الداخلية |
| ٢ | تنفيذ التدقيق على جميع متطلبات الأمن السيبراني | المراجعة الداخلية · مراجع خارجي |
| ٣ | فحص الأدلة ميدانياً لا مكتبياً فقط | المراجع |
| ٤ | مناقشة الملاحظات مع إدارة الأمن السيبراني قبل إصدار التقرير | المراجع |
| ٥ | إصدار تقرير التدقيق متضمناً رأياً مستقلاً | المراجع |
| ٦ | عرض التقرير على اللجنة الإشرافية وصاحب الصلاحية | المراجعة الداخلية |
| ٧ | متابعة إغلاق الملاحظات | المراجعة الداخلية |

### ضمانات الاستقلالية

•  لا يخضع المراجع الداخلي لإدارة الأمن السيبراني إدارياً ولا وظيفياً.

•  لا يُشارك المراجع في إعداد الوثائق أو تنفيذ الضوابط التي يدققها.

•  يرفع المراجع تقاريره إلى اللجنة الإشرافية ولجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة.

•  لا تُعدَّل نتائج التدقيق أو تُحذف ملاحظاته إلا باعتراض موثق من الإدارة يُدرَج في التقرير دون حذف الملاحظة.

## محتوى تقرير المراجعة أو التدقيق

يشترط الضابط ١-٨-٣ أن تشتمل النتائج على العناصر التالية، ولا يُعدّ التقرير مكتملاً بدونها:

| # | العنصر |
| --- | --- |
| ١ | نطاق المراجعة أو التدقيق والفترة المشمولة |
| ٢ | المنهجية والأدلة المفحوصة وحجم العينة |
| ٣ | الملاحظات المكتشفة مصنّفة بحسب الخطورة |
| ٤ | التوصيات |
| ٥ | الإجراءات التصحيحية المتفق عليها |
| ٦ | خطة معالجة الملاحظات بمالكين ومواعيد |
| ٧ | حالة ملاحظات الدورة السابقة |

## تصنيف الملاحظات

| المستوى | المعيار | مهلة المعالجة |
| --- | --- | --- |
| جوهرية | ضابط غير مطبَّق يترتب عليه خطر قابل للاستغلال أو مخالفة نظامية | ٣٠ يوماً |
| مهمة | ضابط مطبَّق جزئياً أو ينقصه الدليل | ٩٠ يوماً |
| تحسينية | فرصة لتحسين الفعالية دون مخالفة | ١٨٠ يوماً |

## عرض النتائج

| الجهة | ما يُعرض | الدورية |
| --- | --- | --- |
| رئيس الأمن السيبراني | تقرير المراجعة الدورية كاملاً | ربع سنوي |
| اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني | نتائج المراجعة والتدقيق والملاحظات وخطة المعالجة | ربع سنوي · وفور صدور تقرير التدقيق |
| صاحب الصلاحية | نتائج التدقيق المستقل والملاحظات الجوهرية | سنوي · وفور رصد ملاحظة جوهرية |
| لجنة المخاطر والالتزام | ملخص النتائج ومستوى الالتزام | نصف سنوي |

يُوثَّق العرض بمحضر اجتماع اللجنة الإشرافية يتضمن رقم التقرير وتاريخ العرض والقرارات المتخذة، ويُعدّ المحضر دليل التزام بالضابط ١-٨-٣.

## متابعة الملاحظات

•  تُتابَع الملاحظات المفتوحة شهرياً وتُرفع حالتها لرئيس الأمن السيبراني.

•  تجاوز مهلة معالجة ملاحظة جوهرية يُصعَّد للرئيس التنفيذي.

•  لا تُغلق ملاحظة إلا بدليل يثبت المعالجة، ولا يكفي إقرار المالك بالإغلاق.

•  تُراجَع الملاحظات المغلقة في الدورة التالية للتأكد من عدم عودتها.

## المراجعة والتحديث

يُراجَع هذا الإجراء سنوياً على الأقل. وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّ بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجع بواسطة | أ. خالد المطيري — مدير المراجعة الداخلية |  |  |
| اعتُمد بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي · صاحب الصلاحية |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.