شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تطبيق سجل تطبيق متطلبات الأمن السيبراني للعاملين ٨٢٠ عاملاً · حالة المسح والعقود والتوعية تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-009 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير الموارد البشرية |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-9-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تطبيق متطلبات الأمن السيبراني للعاملين

## الغرض

يوثّق هذا السجل حالة تطبيق متطلبات الأمن السيبراني المتعلقة بالعاملين في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ويُعدّ دليل التزام بالضابط ١-٩-٢ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-11.

## بيانات السجل

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم السجل | HRS-1448-001 |
| الفترة المشمولة | الربع الأول من تنفيذ الاستراتيجية |
| تاريخ التحديث | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ |
| جهة الإعداد | الموارد البشرية بالتنسيق مع وحدة الحوكمة |
| المرجعية | سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية CS-POL-004 · إجراء المسح الأمني والتعاقد CS-PRO-008 |
| دورية التحديث | ربع سنوي |

## تركيبة القوى العاملة

| الفئة | العدد |
| --- | --- |
| موظفون | ٧٨٠ |
| متعاقدون عبر شركات التعاقد على الكوادر التقنية | ٢٦ |
| متعاقدون أفراد ومتدربون | ١٤ |
| الإجمالي | ٨٢٠ |

## حالة المسح الأمني

| فئة الوظيفة | الخاضعون | مكتمل | قيد الإجراء | لم يبدأ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| وظائف الأمن السيبراني | ١٤ | ١٤ | صفر | صفر |
| وظائف تقنية ذات صلاحيات هامة — موظفون | ٦٣ | ٢١ | ٢٤ | ١٨ |
| وظائف تقنية ذات صلاحيات هامة — متعاقدون | ٢٦ | صفر | ١١ | ١٥ |
| الإجمالي | ١٠٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ |

نسبة الإنجاز: ٣٤٪

### الإجراء المتخذ حيال غير المستكمَل مسحهم

طُبّقت القاعدة الملزِمة في الإجراء CS-PRO-008: قُيّدت صلاحيات ثلاثة وثلاثين شخصاً لم يبدأ مسحهم بحيث لا تشمل بيئة الإنتاج ولا الكود المصدري، إلى حين صدور النتائج. وأُبلغ المديرون المباشرون بالقيد وأسبابه.

## حالة البنود التعاقدية

| الفئة | العدد | موقّع بالبنود الأمنية | النسبة |
| --- | --- | --- | --- |
| عقود موظفين جديدة خلال الفترة | ٩٦ | ٩٦ | ١٠٠% |
| ملاحق أمنية للعاملين الحاليين | ٦٨٤ | ٥١٢ | ٧٥% |
| عقود إدارة الأمن السيبراني بالبنود الخاصة | ١٤ | ١٤ | ١٠٠% |
| ملاحق أمنية للمتعاقدين | ٤٠ | ٢٦ | ٦٥% |
| الإجمالي | ٨٣٤ | ٦٤٨ | ٧٨% |

الفجوة: ١٨٦ عقداً وملحقاً لم تُوقَّع بعد، منها ١٤ للمتعاقدين عبر شركة التعاقد (أ) المعلَّق تعاقدها في سجل الأطراف الخارجية CS-REG-006.

## حالة التوعية التمهيدية

| البند | العدد |
| --- | --- |
| مباشرون جدد خلال الفترة | ٩٦ |
| أتمّوا التوعية التمهيدية قبل منح الصلاحيات | ٩٦ |
| نسبة الالتزام | ١٠٠% |
| متوسط درجة الاختبار | ٨٨% |
| حالات منح صلاحيات قبل إتمام التوعية | صفر |

## حالة التوعية أثناء العمل

| البرنامج | المستهدف | المنفَّذ | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| التوعية الدورية العامة | جميع العاملين | لم تبدأ | مجدولة ضمن الحزمة WP-21 |
| التوعية المتخصصة للوظائف ذات الصلاحيات الهامة | ٧٧ | لم تبدأ | مجدولة ضمن WP-21 |
| تمارين التصيّد المحاكاة | ربع سنوي | لم تبدأ | مجدولة ضمن WP-21 |

## حالة انتهاء العلاقات

| البند | العدد |
| --- | --- |
| حالات انتهاء علاقة خلال الفترة | ٣١ |
| نُفِّذ لها إجراء إخلاء الطرف التقني | ٣١ |
| أُلغيت صلاحياتها ضمن المهلة الملزِمة | ٢٩ |
| تجاوزت المهلة | ٢ |
| نماذج إخلاء طرف موقّعة ومعتمدة | ٣١ |

الحالتان المتجاوزتان: تأخر إلغاء الوصول ١٨ و٢٦ ساعة لتأخر إشعار المدير المباشر. وهذا يؤكد الحاجة لاستكمال أتمتة الإجراء مع نظام الموارد البشرية، وهي قيد التنفيذ ضمن ملاحظة التدقيق رقم ٧ في تقرير المراجعة CS-REG-008.

## المخالفات المسجَّلة

| المستوى | العدد | الإجراء المتخذ |
| --- | --- | --- |
| جسيمة | ١ | مشاركة بيانات اعتماد بين متعاقدَين — عُلّق الوصول وأُحيل للموارد البشرية وأُنهي التعاقد |
| متوسطة | ٤ | استخدام أجهزة شخصية للوصول لبيانات داخلية — تنبيه موثق وتوعية موجَّهة |
| بسيطة | ٩ | إغفال قفل الجهاز · تجاوز إجراء توثيقي — تنبيه شفهي موثق |

## ملخص حالة الضوابط

| الضابط | الوصف | الحالة |
| --- | --- | --- |
| ١-٩-١ | تحديد وتوثيق واعتماد المتطلبات | مطبَّق بالكامل — CS-POL-004 |
| ١-٩-٢ | تطبيق المتطلبات | مطبَّق جزئياً — ٧٨٪ للعقود · ٣٤٪ للمسح الأمني |
| ١-٩-٣ | التغطية قبل بدء العلاقة | مطبَّق جزئياً — المسح الأمني غير مكتمل |
| ١-٩-٤ | التغطية خلال العلاقة | مطبَّق جزئياً — التوعية الدورية لم تبدأ |
| ١-٩-٥ | إلغاء الصلاحيات عند الانتهاء | مطبَّق بالكامل — حالتا تجاوز قيد المعالجة |
| ١-٩-٦ | المراجعة الدورية | مطبَّق بالكامل — جدول المراجعة في CS-POL-004 و CS-DOC-005 |

## خطة استكمال الفجوات

| # | الفجوة | المالك | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | استكمال المسح الأمني لـ ٦٨ شخصاً | مدير الموارد البشرية | ١٢٠ يوماً |
| ٢ | توقيع ١٨٦ ملحقاً أمنياً متبقياً | مدير الموارد البشرية | ٩٠ يوماً |
| ٣ | تفعيل أتمتة إخلاء الطرف التقني | مدير الموارد البشرية | ٤٥ يوماً |
| ٤ | إطلاق برنامج التوعية الدوري | وحدة الحوكمة | ضمن الحزمة WP-21 |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّ بواسطة | أ. لمياء القحطاني — مدير الموارد البشرية |  |  |
| رُوجع بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمد بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.